Projekt poboljšanja kvalitete zraka

Bosna i Hercegovina

Priručnik o dodjeli bespovratnih sredstava

Januar 2025

Prazna stranica

Sadržaj

Skraćenice	5

1.	Opći okvir	6

1.1.	Indikatori postizanja ciljeva projekta	6

1.2.	Budžet projekta i komplementarno finansiranje	7

1.3.	Uvjeti dodjele bespovratnih sredstava	7

1.4.	Vremenski period implementacije	7

1.5.	Rokovi i kako se prijaviti	7

1.6.	Investicije podržane projektom	8

1.6.1.	Lista prihvatljivih investicija	8

1.6.2.	Lista neprihvatljivih troškova i aktivnosti	9

1.6.3.	Pregled objekata koji nisu podobni za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2	9

1.7.	Prihvatljivost troškova plaćanja	9

1.7.1.	Početak projekta	9

1.7.2.	Završetak projekta	9

1.7.3.	Trajanje projekta	10

2.	Detaljan opis komponente 2	10

2.1.	Komponenta 2	10

2.1.1.	Finansijska konstrukcija	10

2.1.2.	Proces implementacije komponente 2	12

2.2.	Korisnici projekta	14

3.	Forme i uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava	15

3.1.	Forme dodjele bespovratnih sredstava	15

3.2.	Nivo dodjele bespovratnih sredstava	15

3.2.1.	Vrijednost bespovratnih sredstava	15

3.2.2.	Tipovi projekata i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava	15

3.3.	Kriteriji prihvatljivosti	18

3.3.1.	Opći kriteriji prihvatljivosti za direktne korisnike	18

3.3.2.	Opći kriteriji prihvatljivosti za krajnje korisnike	18

3.3.3.	Tehnički kriteriji	22

3.3.4.	Kriteriji za građevinske dijelove objekta	22

3.3.5.	Kriteriji za tehničke sisteme	22

3.3.6.	Uslovi dodjele bespovratnih sredstava i prihvatljivi troškovi	28

3.3.7.	Kontrole na terenu	29

4.	Kriterij ocjenjivanja i odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava	29

4.1.	Formiranje komisije za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava	29

4.1.1.	Komisija za žalbe/prigovore	30

4.1.2.	Obaveze i dužnosti članova Komisija	31

4.1.3.	Dokumentacija	31

4.2.	Ocjenjivanje općih kriterija	32

4.3.	Ocjenjivanje i rangiranje projekata prihvatljivih za dodjelu bespovratnih sredstava	34

4.3.1.	Zajednički tehnički kriteriji	36

4.3.2.	Specifični tehnički kriteriji	37

4.4.	Konačna ocjena	40

4.5.	Odluka o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava	41

4.6.	Izvještavanje o rezultatima	41

4.7.	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u i Zahtjev za isplatu grant dijela troškova	41

4.7.1.	Odluka o odabiru korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava	42

4.7.2.	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	42

4.7.3.	Zahtjev za isplatu grant dijela troškova	42

4.8.	Izvještaj o efektima komponente 2	43

5.	PRILOZI	44

Prilog I –Shema implementacije komponente 2	44

Prilog II – Prijedlog Javnog poziva za implementaciju Projekta poboljšanja kvaliteta zraka	44

Prilog II-a. Nacrt javnog poziva proizvođačima i/ili distributerima certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi	44

Prilog II-b. Nacrt javnog poziva izvođačima	44

Prilog II-c. Nacrt javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u okviru Projekta poboljšanja kvaliteta zraka	44

Prilog II-d. Prijavni obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava za mjere povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u okviru Projekta poboljšanja kvalitete zraka	44

Prilog II-e.  Izjava suvlasnika o prihvatanju Javnog poziva	44

Prilog II-f. Izjava podnosioca prijave	44

Prilog III – Ostala dokumentacija za potrebe PIT-a	44

Prilog III-a. Nacrt Izjave o odsustvu sukoba interesa člana Komisije	44

Prilog III-b. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	44

Prilog III-c. Zahtjev za refundaciju dijela troškova (izvođač)	44

# Skraćenice

| Skraćenica | Definicija |
| --- | --- |
| AQIP | Projekat poboljšanja kvaliteta zraka (engl. Air Quality Improvement Project) |
| BiH | Bosna i Hercegovina |
| CGC | Centralna komisija za žalbe/prigovore (engl. Central Grievance Committee) |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FMF | Federalno ministarstvo finansija |
| FMOiT | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| GC | Komisija za žalbe/prigovore (engl. Grievance Committee) |
| GM | Priručnik za dodjelu bespovratnih sredstava (engl. Grant Manual) |
| HNK | Hercegovačko-neretvanski kanoton |
| KS | Kanton Sarajevo |
| M&E | Monitoring i evaluacija |
| MFiT | Ministarstvo finansija i trezora |
| MS | Ministarstvo saobraćaja |
| OP | Operativni priručnik projekta |
| PDO | Cilj razvoja projekta (engl. Project Development Objective) |
| PIT | Tim za implementaciju projekta (engl. Project Implementation Team) |
| PM | Čestice (engl. Particulate Matter) |
| PMU | Jedinica za upravljanje projektima (engl. Project Management Unit) |
| POM | Operativni priručnik projekta (engl. Project Operations Manual) |
| SB | Svjetska banka |
| TK | Tuzlanski kanton |
| ZDK | Zeničko-dobojski kanton |

# Opći okvir

Podrška Svjetske banke (SB) Bosni i Hercegovini (BiH) kroz Projekt poboljšanja kvalitete zraka (AQIP) ima za cilj smanjiti emisije zagađujućih materijala i stakleničkih plinova iz sektora stambenog grijanja i saobraćaja kroz jačanje upravljanja kvalitetom zraka i ulaganja u odabranim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Projekt će se fokusirati na Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH), odnosno na četiri kantona: Kanton Sarajevo, Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

Priručnik o dodjeli bespovratnih sredstava (engl. Grant Manual, dalje u tekstu: GM), zajedno sa uputama datim u Operativnom priručniku projekta (engl. Operations Manual, dalje u tekstu: POM), definiše principe rada, operativne procedure i pravila primjene bespovratnih sredstava, te daje uputstva svim odgovornim stranama i učesnicima u implementaciji projekta. Nadalje, GM-om se definišu priprema, razvoj, način finansiranja i implementacije projekta, uključujući i tehničke, okolišne I društvene kriterije, te druge postupke potrebne za uspješnu raspodjelu i upravljanje finansijskim aspektom projekta. Cilj Priručnika je da se omogući zajedničko razumijevanje rada zatvaranja finansijske konstrukcije za sve uključene strane.

Pravila i postupci opisani u ovom dokumentu usklađeni su s odredbama Ugovora o zajmu (engl. Loan Agreement – LA) i drugih dokumenata koji regulišu provođenje Projekta. U slučaju bilo kakvog nesklada između uslova GM-a i uslova propisanih s LA, prevladavaju uvjeti iz LA, a GM će u skladu s tim biti prilagođen.

GM je podložan povremenim revizijama i izmjenama, u konsultaciji i dogovoru s Svjetskom Bankom (SB). Jedinica za implementaciju projekta (PIT), u saradnji s drugim institucijama uključenim u provođenje Projekta, povremeno će pregledavati GM i predlagati moguće izmjene, prema potrebi, uključujući prilagođavanje projektnih aktivnosti i očekivanih rezultata.

Svi korisnici Projekta, prihvaćanjem GM-a, obavezuju se na njegovu implementaciju i proaktivno sudjelovanje u poboljšanju ovdje predviđenih postupaka.

Nijedno povlačenje sredstava neće biti izvršeno za komponentu 2 sve dok PMU koji sprovodi Projekt, preko FMOiT-a, ne usvoji ovaj Priručnik za dodjelu bespovratnih sredstava koji je zadovoljavajući za Banku.

## Indikatori postizanja ciljeva projekta

Ciljevi razvoja projekta (engl. Project Development Objectives - PDO) su jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka i smanjenje emisija zagađivača zraka iz sektora grijanja i transporta stambenih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Projekt će imati dva indikatora rezultata na nivou PDO-a:

  - Broj centara za kvalitet zraka osnovanih u kantonima koji učestvuju
Cilj: 4 Centra za kvalitetu zraka

  - Prognozirano smanjenje trajanja emisija lokalnih finih čestica tvari (PM2.5) 
Cilj: 19.000 tona PM2.5

## Budžet projekta i komplementarno finansiranje

Ukupna vrijednost AQIP-a iznosi 70 mil USD.

AQIP će biti podržan IBRD kreditom od 50 mil USD, dok će ostalih 20 mil USD biti direktno podržano od strane krajnih korisnika/aplikanata projekta. Raspodjela sredstava po komponentama projekta je:

- Komponenta 1: Jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka (6 mil USD)

- Komponenta 2: Razvoj održivog grijanja i energijske efikasnosti u individualnim objektima stanovanja (31,5 mil USD)

- Komponenta 3: Podrška tranziciji na nisko-emisioni prevoz (10 mil USD)

- Komponenta 4: Podrška implementaciji projekta (2,37 mil USD)

Plus naknade – 0,13 mil USD.

Kantoni (KS, TK, ZDK i HNK) će se kreditno zadužiti za provođenje komponente 2 u naknadno definisanim iznosima, a ta sredstva bi se koristila kao bespovratna sredstva u provođenju mjera održivog grijanja i energijske efikasnosti u individualnim objektima stanovanja. Očekuje se sufinansiranje od strane građana/aplikanata u najmanje istom tom iznosu, odnosno minimalno 20 mil USD.

## Uvjeti dodjele bespovratnih sredstava

Od odabranih Kantona se zahtijeva dodjela bespovratnih sredstava u dogovorenim iznosima prema Sporazumu o razumijevanju potpisanim sa PMU. Posebni uvjeti za udio u bespovratnim sredstvima i ostalih zahtjeva popisani su javnim pozivom i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji potpisuju 4 strane: PMU, PIT, Izvođač i krajnji korisnik/aplikant.

Izabrani krajnji korisnici/aplikanti su dužni isplatiti dio investicije koji nije obuhvaćen grantom za mjere za unapređenje EE prema predračunu koji su dobili od odabranih Izvođača u procentu/iznosu navedenom u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Posebni uvjeti za udio u bespovratnim sredstvima i zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava propisani su javnim pozivom i pratećom dokumentacijom.

## Vremenski period implementacije

Projekat će trajati od 30. maja 2024. do 30. juna 2029. godine.

## Rokovi i kako se prijaviti

- Nakon ispunjenja preduslova za provođenja procesa javnih poziva u projektu, PIT će donositi Odluke o raspisivanju javnih poziva i raspisivati sljedeće javne pozive:

- Komponenta 2:

- Javni pozivi za proizvođače i dobavljače certificiranih peći/kotlova i toplotnih pumpi; određivanje liste podobnih certificiranih uređaja za ugradnju

- Javni pozivi za izvođače - najava implementacije projekta i pozivanje građana za dostavljanje PPR, određivanje liste izvođača za pojedine mjere

- Javni pozivi za krajnje korisnike/aplikante

- Javni pozivi za nadzor nad izvođenjem radova (ukoliko se planira angažovati firma)

- Postupak ocjenjivanja i kriterija odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava putem Projekta definisan je Poglavljem 4

- Rokovi za objavljivanje javnih poziva biti će definisani u skladu s ostalim aktivnostima na projektu.

- Detaljni rokovi, način dostavljanja prijava i njihovo razmatranje će biti navedeni u objavljenim javnim pozivima na web stranici Projekta ili web stranici nadležnog Ministarstva za implementaciju komponente 2.

## Investicije podržane projektom

Prihvatljive investicije podržane projektom za sisteme grijanja uključivat će zamjenu tradicionalnih peći i kotlova na čvrsta goriva (drva ili ugalj) modernim i čistijim tehnologijama grijanja (peći/kotlovi na drvni pelet i toplotne pumpe zrak-zrak/zrak-voda). Ugradnja peći/kotlova na prirodni gas bit će dozvoljena samo u Kantonu Sarajevo, gdje oko 95 posto urbane populacije ima pristup postojećoj distributivnoj mreži gasa.

Prihvatljive investicije u energetsku efikasnost uključivat će, između ostalog, termoizolaciju vanjskih zidova, termoizolaciju stropa prema tavanu, termoizolaciju kosih krovova (ako je grijano stambeno potkrovlje) i zamjenu vanjske stolarije/bravarije.

Pitanje pravnog statusa objekata će biti navedeni i dodatno definirani i javnim pozivima.

### Lista prihvatljivih investicija

Lista prihvatljivih investicija koje su podržane finansiranjem u okviru komponente 2 predstavljeni su u Poglavlju 3.3.2. ovog priručnika. Projekti kojima će se dodijeliti bespovratna sredstva u okviru komponente 2 moraju ispunjavati:

- sve opće kriterije definisane Priručnikom (Poglavlje 3.3.1),

- sve tehničke kriterije definisane Priručnikom za određenu vrstu mjera energetske efikasnosti koje se planiraju implementirati na stambenom objektu (Poglavlje 3.3.2),

- sve minimalne tehničke zahtjeve iz oblasti toplotne zaštite i iz oblasti tehničkih sistema grijanja i hlađenja u stambenim objektima (Poglavlje 3.3.4).

Stambene jedinice podržane projektom moraju biti strukturno ispravne, stabilne i završene, odnosno, moraju biti zgrade sa završenim krovom i sa adekvatnim pristupom primarnoj infrastrukturi (električna energija, kanalizacija i vodosnabdijevanje). Prihvatljive stambene jedinice moraju biti naseljene i u upotrebi.  Kantonalni Ministar će donijeti odluku o finansiranju ,u ovisnosti o dostupnosti sredstava, za prijave koje ispunjavaju uvjete javnog poziva.

Prijave izvođača/proizvođača i dobavljača

Za sve prijave izvođača/proizvođača/dobavljača koje ispunjavaju uslove izbor će biti odlučen komisijom za stručnu ocjenu. Svi detalji će se odrediti javnim pozivom.

Prijave krajnjih korisnika/aplikanata

Za sve prijave koje ispunjavaju uvjete utvrđene javnim pozivom ovisno o dostupnim sredstvima, sredstva će biti dodjeljena odlukom Komisije za stručnu ocjenu.

Tokom procesa utvrđivanja ispunjenosti uvjeta, Komisija može sprovesti terensku posjetu radi pregleda stanja stambene konstrukcije i provjere podataka navedenih u prijavi na Javni poziv. Svaki podnosilac prijave kojem je prijava odobrena dobit će personalizovanu odluku kojom se utvrđuje njegovo/njeno pravo na dodjelu bespovratnih sredstava.

### Lista neprihvatljivih troškova i aktivnosti

Sljedeći troškovi i aktivnost neće ispunjavati uvjete za podršku u okviru komponente 2 Projekta poboljšanja kvalitete zraka:

- Troškovi radova i nabavke materijala i opreme nastali prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Carinske, uvozne dažbine i administrativni troškovi nastali u vezi s nabavkom opreme;

- Odobravanje kredita, kamata, procjena kreditne sposobnosti, osiguranje kredita i slični troškovi nastali u vezi s odobravanjem i isplatom kredita;

- Povrat troškova za opremu ili usluge koji su prethodno kupljeni ili izvršeni (plaćeni ili isporučeni);

- Ostali troškovi koji nisu u skladu sa zahtjevima mjera energetske obnove;

- Sve druge aktivnosti koje nisu podržane projektima Grupe Svjetske banke

### Pregled objekata koji nisu podobni za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2

Individualni stambeni objekti (shodno Tipologiji stambenih objekata u BIH) koji nisu prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2:

- Objekti kolektivnog stanovanja/stambene zgrade kao cjeline,

- Objekti u kojima krajnji korisnik/aplikant ne ostvaruje stanarsko pravo i u kojem ne boravi,

- Objekti koji su devastirani ili koji građevinski nisu potpuno završeni,

- Objekti koji su strukturno neispravni, tj. imaju veća strukturalna oštećenja koja mogu ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti,

- Objekti pod kulturno-historijskom zaštitom.

Model neće finansirati parcijalne intervencije na objektu u smislu djelimičnih sanacija (tj. utopljavanje jedne etaže ili dijela etaže) koje u jedinstvenom funkcionalnom smislu ne mogu postići efekat energijske efikasnosti, zbog pojave toplotnih mostova na dijelovima koji nisu utopljeni i sl.

Individualni stambeni objekti ili zemljište koje je u suvlasništvu ili suposjedu, te za koje nije moguće ishodovati izjavu/saglasnosti svih suvlasnika ili suposjednika unutar istog.

## Prihvatljivost troškova plaćanja

### Početak projekta

Početak projekta podrazumijeva nastanak prvog troška prihvatljivog za Projekt (datum izdavanja prve fakture ili odgovarajućeg računovodstvenog dokumenta) i može se dogoditi najranije nakon potpisivanja ugovora.

Nijedno povlačenje sredstava neće biti izvršeno za plaćanja izvršena prije datuma potpisivanja ugovora.

Projekt treba biti efektivan 180 dana nakon dana potpisivanja ugovora.

### Završetak projekta

Završetak projekta (datum izdavanja posljednje fakture ili odgovarajućeg računovodstvenog dokumenta ili drugog dokumenta koji potvrđuje završetak radova) znači materijalni završetak svih radova obuhvaćenih ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, omogućavajući pravilno funkcionisanje instalirane opreme.

### Trajanje projekta

Trajanje projekta je predviđeno od 30.maja 2023. godine do 30. juna 2029. godine.

Za sufinansiranje pojedinačnih projekata ulaganja u energijsku efikasnost i održivo grijanje u okviru komponente 2 trajanje je do 6 mjeseci od datuma podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava od strane korisnika/aplikanta.

# Detaljan opis komponente 2

## Komponenta 2

Finansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru primjenom predmetne finansijske konstrukcije podrazumijeva tijesnu saradnju nadležnog Kantona/Ministarstva (PIT-a) i krajnjeg korisnika/aplikanta, uz podršku od strane PMU, a u skladu sa kriterijima definisanim u ovom Priručniku. Odgovarajuća shema zatvaranja finansijske konstrukcije za kantone koji su učesnici projekta su predstavljena je u nastavku.

Nakon potpisivanja Sporazuma o zajmu (Projekt unaprjeđenja kvaliteta zraka) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan dana 22. novembra 2023. godine u Sarajevu, BiH su preko Ministarstva finansija i trezora (MFiT) stavljena na raspolaganje sredstva za provođenje projekta, između ostalog i komponente 2 koja se odnosi na širenje održivog grijanja i energijske efikasnosti u domaćinstvima.

Za olakšanje provođenja Projekta, BiH MFiT će sredstva Zajma staviti na raspolaganje Ministarstvu finansija FBiH (FMF) po supsidijarnom sporazumu između MFiT i FMF, pod odredbama i uslovima odobrenim od strane Banke ("Supsidijarni sporazum"). MFiT će osigurati da FMF sklopi podsporazum ("Podsporazum") s uključenim kantonima u kojem se navode finansijske obaveze Uključenih kantona. Također, obaveza je da se putem FMOiT-a sklopi sporazum ili drugi odgovarajući aranžman ("Sporazum o razumijevanju") sa svakim uključenim kantonom, putem njegove kantonalne vlade ili delegiranim ministarstvima pod uslovima i rokovima prihvatljivim za Banku, kojim se uređuju, između ostalog:

  - aranžmani tehničkog provođenja i uloge PIT-ova u smislu pružanja tehničke podrške PMU FMOiT za provođenje Projekta; i

  - obaveza uključenog kantona da se pridržava ovog sporazuma, Projektnog sporazuma i Projektnih priručnika.

### Finansijska konstrukcija

U nastavku će biti detaljno opisan ostatak sheme zatvaranja finansijske konstrukcije za komponentu 2 koja se implementira u kantonima koji su učesnici projekta.

Slika 1 Prikaz zatvaranja finansijske konstrukcije - komponenta 2

### Proces implementacije komponente 2

Model dodjele bespovratnih sredstava u saradnji sa odabranim kantonima, podrazumijeva proceduralnu provedbu koja podrazumijeva objavu javnog poziva (JP) za domaćinstva, podnošenje aplikacije, zadovoljavanje općih uslova za učešće propisanih javnim pozivom i operativnim priručnikom, dospijevanje na rang listu krajnjeg korisnika/aplikanata shodno evaluaciji PIT-a, te potpisivanje Ugovora između izvođača, PIT-a ,PMU-a i krajnjeg korisnika/aplikanta. Projekat će raditi na digitalizaciji prijava na javne pozive.Tako se implementacija može podijeliti u nekoliko osnovnih koraka:

- priprema i objava javnog poziva za proizvođače/dobavljače opreme,

- podnošenje aplikacija od strane  proizvođača/dobavljača

- evaluacija pristiglih aplikacija, odabir i kreiranje liste podobnih proizvođača/dobavljača putem definisanih kriterija ocjenjivanja i smjernicama Svjetske banke, priprema i objava javnog poziva za izvođače  kojima će se krajnji korisnici/aplikanti obratiti za dobijanje PPR

- podošenje prijave od strane izvođača

- evaluacija pristiglih aplikacija i formiranje liste podobnih izvođača putem definisanih kriterija ocjenjivanja i smjernicama Svjetske banke,

- priprema i objava javnog poziva za krajnje korisnike/aplikante

- podnošenje aplikacija od strane krajnjih korisnika/aplikanata

- evaluacija pristiglih aplikacija i vizuelna verifikacija prvorangiranih objekata krajnjih korisnika/aplikanata,

- odabir krajnjih korisnika/aplikanata na temelju definisanih kriterija ocjenjivanja

- objava konačne rang liste projekata za dodjelu bespovratnih sredstava,

- potpisivanje ugovora  između izvođača i korisnika/aplikanta,

- priprema i objava tendera za nadzor nad izvođenjem radova,

- plaćanje troškova investicije izvođaču od strane krajnjeg korisnika/aplikanta,

- implementacija mjera poboljšanja energetske efikasnosti na stambenom objektu od strane izvođača,

- podnošenje Zahtjeva za refundaciju dijela troškova PIT-u od strane izvođača

- Plaćanje dijela bespovratnih sredstava za troškove implementacije mjera izvođaču uz odobrenje PIT-a.

Detaljan proces dodjele bespovratnih sredstava za mjere poboljšanja energetske efikasnosti/grijanja u stambenom sektoru u okviru komponente 2 prikazan je u prilogu I, te je u nastavku detaljnije opisana procedura implementacije komponente 2.

Projekt će posebno naglasiti zamjenu tradicionalnih kotlova na čvrsto gorivo čišćim, učinkovitijim kotlovima. Neće se finansirati zamjena postojećih kotlova na ugljen učinkovitijim kotlovima na ugalj, kako bi se izbjegla blokada ugljika.

U okviru komponente 2, moguće je implementirati sljedeće mjere:

- Implementacija pojedinačne mjere - zamjena neefikasnog sistema grijanja:

- tradicionalne peći i kotlova na čvrsta goriva (drva ili ugalj) se mijenjaju modernim i čistijim tehnologijama grijanja (peći/kotlovi na drvni pelet, ugradnja peći/kotlova na prirodni gas)

- tradicionalne peći i kotlova na čvrsta goriva (drva ili ugalj) se mijenjaju modernim i čistijim tehnologijama grijanja (toplotne pumpe zrak-zrak/zrak-voda, ukoliko korisnik/aplikant na objektu ima saniranu vanjsku ovojnicu

- Zamjena vanjske stolarije/bravarije

- Termoizolacija vanjskih zidova

- Termoizolacija krova

Aplikant prije prijave na javni poziv zahtijeva detaljni predmjer i predračun radova od izvođača koji su prethodno odabrani i stavljeni na listu kao podobni od strane PIT-ova i PMU. Na taj način i izvođač je svojevrsno svjestan finansijskog iznosa investicije pojedinačnog projekta. Korisnik/aplikant se prijavljuje na javni poziv i podnosi prijavu PIT-u, uključujući i predmjer i predračun radova dobiven od izvođača. PIT ulazi u proces pregleda prijava korisnika i organizuje u skladu sa kapacitetima posjete objektima radi provjere ispravnosti po principu slučajnog uzorka/ili u slučaju sumnje na ispravnost zaprimljene aplikacije. Nakon pozitivnog ishoda (ukoliko korisniku/aplikantu) bude odobrena dodjela bespovratnih sredstava (nakon procesa evaluacije detaljno opisanog u Poglavlju 4), aplikant potpisuje ugovor sa izvođačem i PIT-om i svoj dio investicije uplaćuje izvođaču.

U slučaju da aplikacija nije prihvaćena od strane PIT-a, korisnik/aplikant ima pravo na prilaganje prigovora/žalbe u određenom vremenskom roku koji će biti definisan nakon objave prve preliminarne liste aplikanata. Nakon završetka procesa rješavanja žalbi/prigovora i završenih terenskih obilazaka, PIT objavljuje konačne rang-liste za dodjelu bespovratnih sredstava i donosi odluke o odabiru objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava.

Od momenta potpisivanja Ugovora između aplikanta/korisnika, izvođača i PIT-a, izvođač ulazi u fazu provedbe mjera energetske efikasnosti/grijanja na konkretnom objektu za koji je aplikant podnio zahtjev. Izvođač nabavlja i ugrađuje opremu od strane podobnih proizvođača/dobavljača koji su prethodno odabrani i stavljeni na listu od strane PIT-ova i PMU, te nabavlja i ugrađuje materijale sa definisanim minimalnim tehničkim zahtjevima.

U slučaju u kojem se postojeći sistem grijanja mijenja sistemom sa toplotnom pumpom, Korisnik angažuje ovlaštenog projektanta koji će  izraditi projekt sistema grijanja. Vrijednost izrade projektne dokumentacije će biti sufinansirana u dijelovima definisanim tabelom 1: Raspoloživi i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava mjera poboljšanja EE - poglavljem 3.2. Nivoi dodjele bespovratnih sredstava.

Nakon što se završe radovi implementacije EE mjera na stambenom objektu, izvođač PITu predaje Zahtjev za isplatu grant dijela troškova implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti (uz potrebne dokaze), a obavještava i korisnike/aplikante. Članovi PIT-a  izlaze na teren i imaju pravo raditi verifikaciju izvedenih radova na objektu i ostalih informacija navedenih u Zahtjevu.

Ukoliko su ispunjeni svi traženi uslovi, PIT upućuje Nalog prema PMU za plaćanje dijela bespovratnih sredstava za implementaciju mjera nakon čega PMU kompletira proces plaćanja.

PMU takođe vrši kontrolu dostavljene dokumentacije od strane PIT-ova, te zadržava mogućnost kontrole/verifikacije izvedenih radova na objektu i ostalih informacija navedenih u Zahtjevu, a prije odobrenja naloga za plaćanje.

## Korisnici projekta

Projekt poboljšanja kvalitete zraka (AQIP) je usmjeren na nekoliko grupa korisnika.

Krajnji korisnici/aplikanti projekta unutar Komponente 2 bit će domaćinstva koja primaju dio bespovratnih sredstava za provođenje održivih mjera grijanja i energijske efikasnosti. Kao što je navedeno u opisu komponente, projekt će prioritetno ulagati u individualne stambene objekte, koji koriste zagađujuće i neefikasne izvore grijanja te imaju lošije termalne karakteristike od višestambenih zgrada. Pored toga, projekt će podržavati i određena ulaganja u višestambene zgrade. Mjere poboljšanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru detaljnije su opisane u Poglavlju 3.2.2.

Pored toga, projekt će nastojati osigurati da i domaćinstva s nižim prihodima mogu implementirati održive mjere grijanja i energijske efikasnosti u svojim domovima.

Direktni korisnici su pravna lica poput građevinskih kompanija, dobavljača opreme i instalatera i drugih pružaoca usluga, koji se nazivaju „Izvođači“. Direktni korisnici (Izvođači) će sprovesti mjere energetske efikasnosti i biće im isplaćena bespovratna sredstva po uspješnom završetku radova.

# Forme i uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava

## Forme dodjele bespovratnih sredstava

Forme dodjele bespovratnih sredstava koje će biti obuhvaćene projektom su:

- Kreditna sredstva sa projekta

- Sredstva domaćinstava/aplikanata/korisnika

- Kreditna sredstva komercijalnih banaka ili mikrokreditnih institucija

- Kantonalna namjenska sredstva

- Sufinansiranje od strane jedinica lokalne samouprave (Opcionalno)

U Kantonu Sarajevo, jedna od mogućih formi sufinansiranja su i dodatna budžetska sredstva Općina.

## Nivo dodjele bespovratnih sredstava

### Vrijednost bespovratnih sredstava

Vrijednost bespovratnih sredstava (granta) za različite investicije u održive mjere grijanja i energijsku efikasnost se određuje na osnovu cijene tražene tehnologije i iznosu kućnog prihoda aplikanta/korisnika. Viši intenzitet granta se može izdvojiti za ulaganja koja:

- trebaju biti prioritetizirana zbog svog većeg utjecaja u smislu smanjenja zagađenja zraka (na primjer, zamjena peći na kruto gorivo toplotnom pumpom) ili

- imaju veću cijenu/period povrata ulaganja (na primjer, instalacija toplotne pumpe zrak-voda).

U nastavku su prikazani projekti ulaganja u mjere energijske efikasnosti i održivog grijanja koji će biti podržani projektom.

### Tipovi projekata i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava

Mjere poboljšanja energijske efikasnosti u stambenim objektima prihvatljive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta, mogu se grupisati prema sljedećem obuhvatu.

Pod stambenim objektom u smislu ovog Poziva podrazumijeva se:

- individualna/porodična kuća;

- stambena jedinica u sklopu individualne/porodične kuće ukoliko posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnosioca prijave, koji je ujedno njen vlasnik/suvlasnik;

- stambena jedinica/stan u zgradi kolektivnog stanovanja.

Podnosilac prijave na Javni poziv može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava provođenja jedne ili više navedenih mjera, i to:

- U individualnim/porodičnim kućama:

      - cjelovita zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata) - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - toplotna izolacija vanjskih zidova cijelog objekta (s vanjske strane) - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - toplotna izolacija stropa (prema tavanu) ili toplotna izolacija krova - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem efikasnijih kondenzacijskih kotlova na gas - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem efikasnijih peći/kotlova na pelet - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem toplotnih pumpi zrak-voda ili zrak-zrak - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

      - Zamjena ili ugradnja novih instalacija. Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmetom dodjele bespovratnih sredstava samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.

Sa mjerom unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vodemože se prijaviti samo u slučaju da individualna/porodična kuća nije priključena na funkcionalan sistem daljinskog grijanja (toplanu).

- U stambenim jedinicama (stanovima) u individualnim/porodičnim kućama i zgradama kolektivnog stanovanja:

- cjelovita zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata) - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

- unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem efikasnijih kondenzacijskih kotlova na gas - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

- unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem toplotnih pumpi zrak-voda ili zrak-zrak - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

- Zamjena ili ugradnja novih instalacija. Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmetom dodjele bespovratnih sredstava samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.

Sa mjerom unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vodemože se prijaviti samo u slučaju da individualna/porodična kuća nije priključena na funkcionalan sistem daljinskog grijanja (toplanu).

- Nelegalno izgrađeni objekti individualnog stanovanja (opcionalno – kantoni mogu izabrati detalje u javnom pozivu):

- unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem efikasnijih peći/kotlova na pelet - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

- unaprijeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode korištenjem toplotnih pumpi zrak-voda ili zrak-zrak - na način i prema uslovima datim u Tabeli 7 ovog dokumenta;

Napomena:

Porodična kuća sa više zasebnih stambenih jedinica na Poziv se može prijaviti ili kao „individualna/ porodična kuća“ (opcija A) ili kao „stambena/e jedinica/e u sklopu individualne/porodične kuće“ (opcija B). U slučaju opcije B, stambena jedinica u sklopu individualne/porodične koja je predmet prijave mora posjedovati vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnosioca prijave, koji je ujedno njen vlasnik/suvlasnik.

Ukoliko se podnosi prijava za individualnu/porodičnu kuću (opcija A), potrebno je obezbijediti saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više), a zasebne stambene jedinice u sklopu tog objekta, u tom slučaju, ne mogu biti predmetom dodatne prijave za dodjelu bespovratnih sredstava mjera (opcija B). Odnosno, ukoliko se podnesena prijava odnosi na „individualnu/porodičnu kuću“, dodatne prijave koje se odnose na „stambene jedinice iz te porodične kuće“ nisu prihvatljive i bit će odbijene.

Da li će se porodična kuća sa više zasebnih stambenih jedinica prijaviti kao „individualna/porodična kuća“ (opcija A) ili će se prijaviti zasebne „stambene jedinice u porodičnoj kući“ (opcija B), odluka je vlasnika/suvlasnika porodične kuće.

U sljedećoj tabeli prikazani su preporučeni maksimalni iznosi bespovratnih sredstava izraženi po pojedinačnim, prethodno navedenim mjerama.

Tabela 1 Raspoloživi i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava mjera poboljšanja EE

| Mjere / Tipovi objekata / Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava |  | MAKSIMALNI IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekti individualnog stanovanja | Stanovi |
|  |  | Maksimalni Iznosi (max. 50%) | Maksimalni Iznosi (max. 50%) |
| 1) | Zamjena vanjske stolarije/bravarije | 4.000 | 2.500 |
| 2) | Termoizolacija vanjskih zidova | 7.000 | - |
| 3) | Termoizolacija krova | 2.000 | - |
| 4) | Ugradnja kotla na gas | 3.000 | 1.500 |
| 5) | Ugradnja peći/kotla na pelet | 4.000 | - |
| 6) | Ugradnja toplotne pumpe |  |  |
|  | zrak-voda | 7.000 | 4.500 |
|  | zrak-zrak | 3.000 | 2.000 |
| 7)* | Zamjena ili ugradnja novih instalacija | 2.000 | 1.500 |
| 8)** | Izrada tehničke dokumentacije |  |  |
|  | a) Glavni projekt (arh./maš./ele. ) | 800 | 700 |
|  | b) energijski audit (walk-through) | 700 | 600 |

* Napomena: mjeru nije moguće odabrati bez implementacije mjere 4, 5 ili 6

** Napomena: mjeru nije moguće odabrati samostalno, već samo s jednom od mjera 1-6

## Kriteriji prihvatljivosti

### Opći kriteriji prihvatljivosti za direktne korisnike

Direktni korisnici (Izvođači) moraju da ispune slijedeće kriterijume prihvatljivosti:

- Da su registrovani kao privredni subjekti ili samostalna djelatnost najmanje 2 godine prije podnošenja prijave

- Da nisu u postupku insolventnosti i likvidacije i

- Da imaju min. jedan uspješno realizovan sličan projekat (Kantoni zadržavaju pravo pooštravanja zahtjeva za minimalan broj uspješno realizovanih projekata)

- Da posjeduju ateste i certifikate za isporučene materijale i proizvode, naročito u pogledu minimalnih karakteristika energetskih svojstava koje su propisane javnim pozivom.

### Opći kriteriji prihvatljivosti za krajnje korisnike

Podnosioci prijava za individualne stambene objekte i pojedinačnim stanovima u višestambenim zgradama moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume prihvatljivosti:

- Vlasništvo. Podnosilac prijave mora biti vlasnik i stanar pojedinačne porodične kuće ili pojedinačnog stana na području Kantona (kako je navedeno u Katastru).

- Dokaz da se kuća/stambena jedinica koristi: na primjer, računi za uslugu snabdijevanja električnom energijom na ime korisnika/aplikanta sa adrese objekta koji je predmet prijave na javni poziv sa prosječnom potrošnom električne energije od prosječno 100 kWh mjesečno za period od 3 (tri) mjeseca od objave javnog poziva.

- Tehnička ispravnost zgrade. Projekt će ograničiti investicije na zgrade koje su tehnički ispravne i potpuno završene (tj. građevine sa završenim krovom i fasadom i adekvatnim pristupom primarnoj infrastrukturi poput električne energije, kanalizacije i vodosnabdevanja). Podnosioci prijava će prijaviti tehničko stanje zgrade podnošenjem kontrolne liste/upitnika (koji će se izraditi tokom implementacije), a nadzor nad implementacijom ispred kantonalnog Ministarstva/PIT-a će vršiti terenske provjere na licu mjesta radi odvraćanja od činjenja prevarnih radnji. Objekti koji nisu podobni za dodjelu bespovratnih sredstava dati su u poglavlju 1.5.2.

- Ostali kriterijumi. PIT-ovi mogu uvesti dodatne kriterijume ili uslove, na primjer: uslove za legalnu izgradnju u skladu s relevantnim propisima, dokaze da su podnosioci prijava platili sve lokalne poreze koje su dugovali, itd.

Potrebna dokumentacija za krajnje korisnike

Za odobrenje dodjele bespovratnih sredstava za implementaciju mjera energijske efikasnosti i održivog grijanja na individualnim stambenim objektima koji su prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2, korisnik/aplikant mora da dostavi sljedeću dokumentaciju i zadovolji sljedeće opće kriterije:

- Popunjena prijavni obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava za implementaciju mjera povećanja energijske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru (Prilog II-D.);

- Ovjerena Izjava podnosioca prijave čiji je obrazac dostupan u (Izjava - prilog II-F.), ovjera se vrši kod nadležnog organa:

  - o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta;

  - o prihvatanju uslova učešća datih u Javnom pozivu;

  - da po izvršenoj ugradnji opreme koja je predmet dodjele bespovratnih sredstava, ista neće biti predmet prodaje, niti poklona, 3 (tri) godine od dana završetka projekta (ukoliko to bude jedna od realizovanih mjera);

  - da će omogućiti licima koje ovlasti Ministarstvo/PIT pristup objektu godinu dana nakon realizacije mjera, radi verifikacije namjenskog korištenja istih;

  - da je saglasan za korištenje ličnih podataka od strane Ministarstva/PIT samo za potrebe Javnog poziva;

  - da nije koristio sredstva od drugog nivoa vlasti u BiH za mjeru koja je predmet prijave na Javni konkurs.

Napomena: Prijava koja sadrži Izjavu - prilog II-F. u kojoj nije upisan adekvatan iznos vlastitog učešća ili Izjavu koja nije ovjerena kod nadležnog organa, smatrat će se nekompletnom i bit će odbijena.

- U slučaju suvlasništva nad objektom, ovjerene izjave svih suvlasnika, kojima se daje saglasnost za implementaciju mjera poboljšanja energijske efikasnosti na objektu koji je predmet prijave na Javni poziv, čiji je obrazac dostupan u (Izjava - prilog II-E.), ovjera se vrši kod nadležnog organa) – dostavlja se samo kada se kao objekti prijavljuju „individualne/porodične kuće“;

Suvlasništvo se utvrđuje isključivo putem ZK dokumenta, te ukoliko se za svakog suvlasnika nekretnine navedenog u ZK izvatku/posjedovnom listu ne dostavi ovjerena Izjava suvlasnika, prijava će se smatrati nekompletnom i bit će odbijena.

- Zemljišnoknjižni izvadak za objekat koji je predmet prijave, izdat od strane nadležnog suda ili u slučaju da isti nije moguće ishodovati, dostaviti Posjedovni list izdat od strane nadležnog općinskog organa uprave (katastar), ne stariji od 30 dana računajući od dana prijave na Javni poziv – original;

Napomena za individualne/porodične kuće i stambene jedinice u porodičnim kućama: Ukoliko u ZK izvatku nije uknjižen objekat koji je predmet prijave, već samo zemljište na kojem se isti nalazi, pored ZK izvatka potrebno je dostaviti i rješenje o odobrenju za građenje (građevinsku dozvolu) ili rješenje za korištenje objekta (upotrebnu dozvolu) - original;

Ukoliko se isključivo ZK izvatkom/Posjedovnim listom ne potvrdi da je podnosilac prijave vlasnik/suvlasnik objekta, odnosno ukoliko se vlasništvo dokazuje nekim drugim aktom (Rješenje o naslijeđivanju ili sl.) prijava će biti odbijena. Prijava će biti odbijena i u slučaju da u ZK izvatku/Posjedovnom listu nije upisan/uknjižen objekat a za isti nije dostavljena građevinska ili upotrebna dozvola.

- Uvjerenje/obavještenje o prijavljenom prebivalištu podnosioca prijave na adresi objekta koji je predmet prijave na Javni poziv (CIPS obrasci PBA-3 ili PBA-4) – izdato od strane kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ne starije od 30 dana računajući od dana prijave na Javni poziv – original;

Prijave uz koje se dostave neki drugi obrasci umjesto PBA-3 ili PBA-4, smatrat će se nekompletnim i bit će odbijene.

- Fotokopija važeće lične karte;

- Računi za uslugu snabdijevanja električnom energijom za posljednja 3 (tri) mjeseca koja prethode datumu prijave na Javni poziv (kao dokaz o stalnom boravku na adresi objekta koji je predmet prijave). Adresa mjernog mjesta na računu mora odgovarati adresi objekta koji je predmet prijave. Dostavljaju se cijeloviti računi na kojima je  jasno vidljiva ostvarena potrošnja u kWh. Zbir utrošene električne energije za ta 3 (tri) mjeseca, mora iznositi minimalno 300 kWh. – original ili kopija cijelog računa;

Ukoliko se adresa (naziv ulice ili kućni broj) objekta iz Uvjerenja o prebivalištu i adresa mjernog mjesta na računu za električnu energiju razlikuju, a radi se o istom objektu, podnosioc prijave je obavezan dostaviti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da se radi o istom objektu, odnosno da adresa mjernog mjesta odgovara adresi iz CIPS uvjerenja, uz pojašnjenje razloga navedenog odstupanja.

Prijava za koju se adrese mjernog mjesta i prijavljenog objekta/prebivališta razlikuju a ne dostavi se navedena Izjava ovjerena kod nadležnog organa, ili prijava uz koju se umjesto cijelog računa za el. energiju dostave samo odresci/slipovi/uplatnice, ili prijava koja ne sadrži tražene račune za el. energiju kojima se postiže minimalna ukupna potrošnja energije, smatrat će se nekompletnom i bit će odbijena.

- Foto-dokumentacija vanjskog izgleda objekta koji je predmet prijave na Javni poziv, s cjelovitim prikazom svih fasadnih površina/strana objekta.  Za individualne porodične kuće i stambene jedinice u individualnim kućama dostaviti minimalno 4 (četiri) fotografije, gdje svaka fotografija prikazuje cjelovito jednu stranu/fasadu objekta,  s kojih će biti cjelovito vidljive sve strane objekta i spratnost objekta. Za stambene jedinice u zgradama kolektivnog stanovanja: dostaviti adekvatan broj prikaza shodno orijentaciji stambene jedinice  i sa jasno obilježenom stambenom jedinicom koja je predmet prijave. Fotografije trebaju biti napravljene pod dnevnim svjetlom i u boji. – Potrebno dostaviti uz prijavu bez obzira na mjeru za koju se podnosi prijava;

Prijava uz koju se dostavljaju fotografije na kojima nije dat cjelovit prikaz objekta ili se dostavljaju samo fotografije djelomičnih prikaza, ili nije obilježena stambena jedinica, smatrat će se nekompletnom i bit će odbijena.

- Foto-dokumentacija postojeće vanjske stolarije i bravarije na objektu (svih fasadnih otvora) – dostavljaju se fotografije vanjskog cjelovitog prikaza objekta na kojima su prema pozicijama iz predračuna vidljive i obilježene sve pozicije koju su predmet prijave. Pored vanjskog prikaza, svaki otvor koji je predmet prijave potrebno je fotografisati i sa unutrašnje strane. Ukoliko se neki otvori na objektu ne mijenjaju (jer su već zamijenjeni i u skladu su sa minimalnim tehničkim uslovima) ili se prilikom zamijene planira značajnije promijeniti dimenzija otvora, o istom je  potrebno dati napomenu odnosno obrazloženje. - Potrebno dostaviti u slučaju kada se podnosi prijava za mjeru zamjene vanjske stolarije/bravarije.

Prijava uz koju se ne dostave fotografije kojima se nedvojbeno potvrđuje da je riječ o cjelovitoj zamjeni sve stolarije koja pripada prijavljenom objektu, ili se dostavljaju fotografije na kojima nisu vidljivi svi otvori uz naznaku onih koji su predmet zamjene, ili ne bude dato prihvatljivo pojašnjenje o razlogu za nemijenjanje pojedinog otvora, smatrat će se nekompletnom i bit će odbijena.

- Foto-dokumentacija postojeće opreme/tehničkih sistema (postojeći kotlovi/peći/sistemi grijanja i sl.) - Dostavlja se fotografija postojećeg izvora toplote i postojećeg razvoda grijanja (ukoliko postoji). U slučaju instalacije toplotne pumpe pored navedenog potrebno je dostaviti i fotografiju vanjskog izgleda objekta sa obilježenim mjestom gdje se planira postaviti toplotna pumpa.  – Potrebno dostaviti u slučaju kada se podnosi prijava za mjeru zamjene sistema grijanja;

Ukoliko je kroz prijavu navedeno da u objektu ne postoji unutrašnji razvod sistema grijanja (odabran tip grijanja u objektu: lokalni izvori toplote), a razvod grijanja nije obuhvaćen predračunom uz toplotnu pumpu ili kotao na pelet, potrebno je dati pojašnjenje o načinu rješavanja funkcionalnosti novog izvora toplote.

- Predračun sa detaljnim predmjerom opreme i radova sa jasno naznačenim količinama, jediničnim i ukupnim cijenama, kao i specifikacijom materijala/opreme i radova kojom se svjedoči ispunjavanje tehničkih uslova datim u Tabeli 7 ovog dokumenta. Predračun mora biti izdat (datiran, potpisan i ovjeren/opečaćen) od strane registrovanog lica (firme ili obrta) koji se nalazi na listi podobnih izvođača odobrene od strane PIT-a za ugradnju opreme i/ili izvođenjem predmetnih radova i koje može izdati fiskalni račun, ne stariji od 30 dana od dana prijave na Javni poziv – original.

Napomena: ukoliko se prijava podnosi za više od jedne mjere, potrebno je obezbijediti posebne predračune/račune za svaku pojedinu mjeru!

- U slučaju prijave za mjeru „Nabavka i ugradnja toplotne pumpe (zrak-voda)“ na predmetnom objektu, koji je predmet prijave:

  - moraju već biti provedene mjere energijske efikasnosti na vanjskom omotaču, odnosno da građevni elementi vanjske ovojnice zadovoljavaju zahtjeve iz Pravilnika o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada („Sl. novine Federacije BiH“, br. 81/19, 85/19)

  - Ukoliko građevni elementi vanjske ovojnice ne zadovoljavaju zahtjeve iz Pravilnika, onda je potrebno prijaviti i mjere EE na vanjskoj ovojnici koje će se utvrditi provođenjem energijskog audita.

  - Aplikant mora se dostaviti projekt ugradnje toplotne pumpe zrak-voda zajedno sa prijavom. Projekt ugradnje toplotne pumpe voda-zrak izrađuje se tek onda kada aplikacija domaćinstva/korisnika/aplikanta bude odobrena od strane PIT-a koji za te potrebe raspisuje javni poziv za angažovanje firme/i koja/e će izraditi traženu projektnu dokumentaciju.

Predloženi kriteriji prihvatljivosti mogu se vremenom mijenjati i prilagoditi, a u skladu s razvojem i provedbom odgovarajućih propisa u Federaciji BIH i određenim specifičnostima kantona. S tim u vezi će se blagovremeno izvršiti revizija kriterija u javnim pozivima od strane PIT-a za implementaciju komponente 2.

### Tehnički kriteriji

Projekti poboljšanja energetske efikasnosti prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava kroz komponentu 2 projekta moraju zadovoljiti minimalne tehničke propise, standarde i uslove definisane važećim zakonskim i podzakonskim aktima na području Federacije BiH iz oblasti toplotne zaštite objekata (minimalni zahtjevi za energetske karakteristike zgrada), tehničkih sistema grijanja i hlađenja, građenja/građevinarstva, sigurnosti na radu, kao i drugih relevantnih propisa. Pregled minimalnih tehničkih zahtjeva dat je u nastavku, a sumiran tabelom. Minimalni tehnički zahtjevi za građevinske dijelove objekta i za tehničke sisteme  su detaljnije definisani i opisani u Tabeli 7 ovog dokumenta.

### Kriteriji za građevinske dijelove objekta

Propisi koji upućuju na minimalne tehničke zahtjeve za ispunjenje energetskih karakteristika zgrada su: Popis bosansko-hercegovačkih standarda i drugih tehničkih specifikacija za proračune i ispitivanja građevinskih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline, te Popis bosansko-hercegovačkih standarda i drugih tehničkih specifikacija koje upućuju na zahtjeve koje, u vezi s toplotnom zaštitom, trebaju ispuniti toplotno-izolacioni građevinski proizvodi za zgradu.

Minimalni tehnički zahtjevi za ispunjenje energetskih karakteristika zgrada propisani su najvećim dopuštenim koeficijentima prolaza toplote pojedinih građevinskih dijelova omotača U (W/m2K) (Tabela 3), te smanjenjem uticaja toplotnih mostova omotača kao i najvećom dopuštenom kondenzacijom vodene pare unutar građevinskog dijela (uz mogućnost sprječavanja iste na unutrašnjoj površini omotača, shodno lokaciji odnosno klimatološkoj regiji u kojoj je objekat lociran), a sve u skladu s Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada („Sl. novine Federacije BiH“, br. 81/19, 85/19).

### Kriteriji za tehničke sisteme

U cilju ispunjavanja minimalnih zahtjeva za energetske karakteristike objekata, sistem grijanja se mora projektovati i izvesti tako da uključuje energetski efikasno postrojenje za proizvodnju toplotne energije, nisku projektnu temperaturu ogrijevnog medija i uravnoteženu regulaciju unutrašnje temperature u objektu, a sve u skladu s dostignutim stepenom razvoja tehnologije.

Prihvatljivi tehnički sistemi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2 su:

- kotlovi i peći na pelet

- kotlovi i peći na prirodni gas

- toplotne pumpe (zrak-zrak, zrak-voda).

U nastavku je za svaki tehnički sistem dat pregled neophodnih minimalnih tehničkih zahtjeva koji trebaju biti zadovoljeni za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2.

Kotlovi i peći na pelet

Obaveza usklađivanja peći i kotlova na čvrsta goriva sa zahtjevima Ecodesign certifikacije u EU je počela 01.01.2020. godine za kotlove koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama, te od 01.01.2022. godine za peći i kamine koji se nalaze u prostorima koje zagrijavaju. U BiH, pojedini zahtjevi iz Ecodesign direktive nisu transponovani u lokalno zakonodavstvo, ali važeći standard je BAS EN 303-5+A1:2024.

Finasiranjem bespovratnim sredstvima moći će se ugraditi certificirane peći i kotlovi na pelet snage do 35 kW.

Standardi koje moraju zadovoljiti peći i kotlovi koji se finansiraju bespovratnim sredstvima u okviru komponente 2 su:

- Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama: BAS EN 303-5+A1:2024 – Kotlovi za grijanje – Dio 5: Kotlovi za grijanje za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW. Ponuđeni kotlovi moraju zadovoljiti sezonski stepen efikasnosti i granice emisije u zrak definisane za minimalno klasu 5, prema navedenom standardu (zahtjevi najbliži usklađenosti prema Uredbi Komisije (EU) 1185/2015).

- Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju: BAS EN 16510-2-6:2024 - Dio 2-6: Uređaji za grijanje prostora na pelet s mehaničkim punjenjem, ugradbeni uređaji i peći (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem), Ponuđene peći moraju zadovoljiti sezonski stepen efikasnosti i granice emisije u zrak, prema navedenom standardu (zahtjevi usklađeni prema Uredbi Komisije (EU) 1185/2015).

NAPOMENA: Korisnik treba voditi računa da uz nabavku opreme obezbijedi adekvatno skladište energenta. Ukoliko ne posjeduje prostor da energent sigurno skladišti unutar objekta, neophodno je da krajnji korisnik obezbijedi izgradnju istog izvan/do objekta, kao i neophodne dozvole, o svom trošku.

Kondenzacijski kotlovi na prirodni gas (Kanton Sarajevo)

Kotlovi i peći na prirodni gas u okviru dodjele bespovratnih sredstava moraju zadovoljavati Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa („Službene novine Federacije BiH“ br. 83/08) i minimalne tehničke zahtjeve za kotlove i peći na prirodni gas, prema sljedećoj tabeli 7. “PREGLED MINIMALNIH TEHNIČKIH ZAHTJEVA“.

Finasiranjem bespovratnim sredstvima moći će se ugraditi certificirani kotlovi na prirodni gas snage do 35 kW.

Toplotne pumpe

Standardi koje moraju zadovoljiti toplotne pumpe koje se podržavaju bespovratnim sredstvima su:

- Prema Eurovent Energy Efficiency Classification, u skladu sa standardom BAS EN 14511-2:2023 i EN 14511-2:2023, provjera minimalnih performansi se može provjeriti na web stranici: https://www.eurovent-certification.com ili uz dostavljanje validnih certifikata od EU priznatih certificirajućih tijela kao npr. TÜV i slično

- Minimalne performanse rada toplotnih pumpi prema sljedećoj tabeli 7. “PREGLED MINIMALNIH TEHNIČKIH ZAHTJEVA“.

Finasiranjem bespovratnim sredstvima moći će se ugraditi certificirane toplotne pumpe snage do 20 kW.

Tabela 7 Pregled minimalnih tehničkih zahtjeva

| Mjera |  | Tehnički uslov | Preporučena oprema i radovi kojima se postižu tehnički uslovi |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnova vanjske ovojnice |  |  |  |
| A. | Termoizolacija vanjskih zidova | - Minimalna debljina termoizolacionog materijala EPS-a ili kamene mineralne vune 10 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,039 W/mK za EPS i 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uslova, zadovoljit će se minimalni uslovi sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energijske efikasnosti: Klimatološka regija Sjever: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,35W/m2K) Klimatološka regija Jug: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,45 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sistema: - građevinski i obrtnički radovi prema predmjeru i predračunu radova vezani za energijsku obnovu kojima se postižu definisani tehnički uslovi - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (montaža/demontaža gromobranskih instalacija u kontaktu s fasadom, montaža-demontaža vertikalnih oluka i drugo) |
| B. | Termoizolacija stropova prema tavanu | - Minimalna debljina termoizolacionog materijala kamene mineralne vune 15 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,039 W/mK za EPS i 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uslova, zadovoljit će se minimalni uslovi sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energijske efikasnosti: Klimatološka regija Sjever: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,25W/m2K) Klimatološka regija Jug: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,45 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sistema: - oblaganje podgleda – komplet: slojevi poda od nosive konstrukcije do završne podne obloge – komplet - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (parna brana, paropropusna-vodonepropusna folija, zaštita toplotne izolacije od vjetra i drugo) |
| C. | Termoizolacija kosih krovova (grijano stambeno potkrovlje) | - Minimalna debljina termoizolacionog materijala kamene mineralne vune ili EPS-a 20 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu i 0,039 W/mK za EPS Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uslova, zadovoljit će se minimalni uslovi sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energijske efikasnosti: Klimatološka regija Sjever: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,25W/m2K) Klimatološka regija Jug: (U koeficijent prolaza toplote: U≤0,45 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sistema: - slojevi kosog krova – komplet: - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (parna brana, praropropusna-vodoneproposna folija i drugo) |

| D. | Zamjena vanjske stolarije/bravarije | - Minimalne karakteristike okvira prozora i vrata, ostakljenja, te kutija za roletne: - Uf≤1,30 W/m2K (okvir prozora/vrata), - Ug≤1,10 W/m2K (ostakljenje) - U≤0,60 W/m2K (vanjske roletne) – klimatološka regija sjever - Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uslova (minimalne karakteristike okvira prozora i vrata, ostakljenja, te kutija za roletne), zadovoljit će se minimalni uslovi sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energijske efikasnosti: Klimatološka regije Sjever: (Uw≤1,40 W/m2K (prozori), Ud≤2,00 W/m2K (vrata), U≤0,60 W/m2K (vanjske roletne)); Klimatološka regija Jug: (Uw≤1,80 W/m2K (prozori), Ud≤2,40 W/m2K (vrata), U≤0,90 W/m2K (vanjske roletne)). | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sistema: - ugradnja nove vanjske stolarije/bravarije – komplet - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (špalete i i drugo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamjena sistema grijanja |  |  |  |
| E. | Ugradnja peći i kotlova na pelet za grijanje prostora i pripremu PTV-a | - Kotlovi minimalno klase 5 prema BAS EN 303-5+A1:2024: Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama - Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju moraju zadovoljavati zahtjeve i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem) prema BAS EN 16510-2-6:2024 - Uređaji za grijanje prostora na pelet s mehaničkim punjenjem, ugradbeni uređaji i peći (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem) | - kotao na drvne pelete, spremnik drvnog peleta, sistem za dobavu peleta s pužnim vijkom, plamenik, sistem za odvod dimnih gasova, oprema za automatsku regulaciju, spremnici tople vode, izolovani razvod grijanja, pumpe, ventili unutar kotlovnice, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sistema - građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje temelja i sl.) |
| F. | Ugradnja toplotne pumpe zrak/zrak (split/multisplit sistem) za grijanje/hlađenje prostora | Minimalni zahtjevi za zamjenu ili ugradnju toplotne pumpe zrak/zrak (split/multisplit) za grijanje/hlađenje prostora prema EN 14825:2023 i EN 14511-2:2023: - SCOP ≥ 4,0 - SEER ≥ 6,0 - GWP ≤ 2.150 | - ugradnja toplotne pumpe zrak/zrak - ostali građevinski, obrtnički i instalaterski radovi i oprema prema projektu i predmjeru i predračunu kojima se postižu definisani tehnički uslovi te povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak (prodori, kablovi, cijevni razvod za radni medij, radni medij, nosači, izolacija cijevi i sl.) - napomena: troškovi novog priključka ili za povećanje zakupljene snage postojećeg priključka na elektrodistributivnu mrežu snosi u potpunom iznosu aplikant (taj dio troška neće biti subvencionisan) - provjera minimalnih performansi za pojedine proizvođače i tipove toplotnih pumpi se može provjeriti na web stranici: https://www.eurovent-certification.com ili uz dostavljanje validnih certifikata od EU priznatih certificirajućih tijela kao npr. TÜV i slično |
| F. | Ugradnja toplotne pumpe zrak-voda za grijanje/hlađenje prostora i/ili pripremu PTV-a (GWP≤ 1500) | Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energijske efikasnosti toplotne pumpe za grijanje prostora u prosječnim klimatskim uslovima prema BAS EN 14825:2023 i EN 14511-2:2023 izraženi kao SCOP (kW/kW) ili ηs,h (%) u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 813/2013: temperatura polaza SCOP ηs,h vode od 35 °C (kW/kW) (%) zrak - voda ≥ 3,5 ≥ 137 temperatura polaza SCOP ηs,h vode od 55 °C (kW/kW) (%) zrak - voda ≥ 3,1 ≥ 121 Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energijske efikasnosti toplotne pumpe za komforno hlađenje prostora u prosječnim klimatskim uslovima prema EN 14825, izraženi kao SEER (kW/kW): temperatura SEER ηs,c polaza vode od 7 °C (kW/kW) (%) zrak - voda ≥ 4,0 ≥ 157 | - ugradnja toplotne pumpe zrak-voda - akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, izolovani razvod grijanja/hlađenja, oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje - ostali građevinski, obrtnički i instalaterski radovi i oprema prema projektu i predmjeru i predračunu kojima se postižu definisani tehnički uslovi te povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definisanih tehničkih uslova odnosno potpuni završetak (prodori, kablovi, cijevni razvod za radni medij, radni medij, nosači, izolacija cjevi i sl.) - napomena: troškovi novog priključka ili za povećanje zakupljene snage postojećeg priključka na elektrodistributivnu mrežu snosi u potpunom iznosu aplikant (taj dio troška neće biti subvencionisan) - provjera minimalnih performansi za pojedine proizvođače i tipove toplotnih pumpi se može provjeriti na web stranici: https://www.eurovent-certification.com ili uz dostavljanje validnih certifikata od EU priznatih certificirajućih tijela kao npr. TÜV i slično |
| G. | Instalacija kotlova na prirodni gas | Izvor toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu PTV-a - kondenzacijski kotao na prirodni plin– na nivou objekta/zgrade sa slijedećim minimalnim tehničkim zahtjevima: - efikasnost kotla η ≥ 105% - centralni sistem grijanja se mora projektovati tako da kondenzacijski kotao na prirodni gas radi u niskotemperaturnom režimu u kojem se iskorištava latentna toplota kondenzacije vodene pare sadržane u dimnim gasovima | - Zamjena ili ugradnja visokoefikasnog kondenzacijskog kotla na prirodni gas kao centralnog izvora toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu PTV-a na nivou objekta/zgrade, uključujući sve dijelove sistema i kotlovnice do priključka na podsistem cijevnog razvoda centralnog sistema grijanja prostora i/ili pripreme PTV (spremnik energenta, sistem dobave energenta, plamenik, sistem za odvod dimnih gasova, oprema za automatsku regulaciju, spremnici tople vode, izolovani razvod grijanja, pumpe, ventili unutar kotlovnice, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sistema) - Građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje temelja i sl.) |

### Uslovi dodjele bespovratnih sredstava i prihvatljivi troškovi

Vrijednost projekta odnosno procjena investicije koja se navodi u Prijavnom obrascu mora odgovarati iznosu iz predračuna/računa opreme i radova izdatim od strane registrovanih lica koja se nalaze na listi podobnih izvođača odobrene od strane PIT-a za ugradnju opreme i/ili izvođenjem predmetnih radova.

Jedinične cijene po pojedinačnim mjerama za pojedine materijale, opremu i ugradnju, da bi bile prihvatljive za dodjelu bespovratnih sredstava, moraju biti u skladu sa trenutnim tržišnim cijenama kada se predmetne mjere implementiraju i na bazi okvirnih jediničnih cijena koje će izvođači dati prilikom prijave na Javni poziv za odabir podobnih Izvađača radova. Odabrani Izvođači radova, nakon kontaktiranja od strane krajnjih korisnika izlaze na teren i daju zvanični predračun sa detaljnim predmjerom i predračunom za jednu ili više mjera na koje krajnji korisnik aplicira. Ministarstvo/PIT/PMU zadržava pravo odbacivanja finansijski precijenjenih prijava.

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu za mjeru za koju je obavezna tehnička dokumentacija, podnosilac prijave je obavezan izraditi istu prema uslovima datim u poglavlju 3.2.2. Tipovi projekata i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava .

Iznos sredstava od strane Projekta, koji se prema dostavljenoj prijavi odobri, predstavlja maksimalan iznos koji podnosilac prijave može ostvariti u skladu sa opravdanim troškovima. Korisnik sredstava i Izvođač radova će biti dužni opravdati utrošak ukupnih sredstava predviđenih za realizaciju projekta, kako vlastitih tako i bespovratnih sredstava .

Svako naknadno povećanje troškova realizacije mjera snosi podnosilac prijave, koje izvođač mora opravdati. Ukoliko Izvođač ne može opravdati povećanje troškova realizacije, krajnji korisnik može raskinuti ugovor. Ako ukupni opravdani troškovi na kraju realizacije projekta budu manji od onih odobrenih prijavom, Ministarstvo će finansijski učestvovati u skladu sa procentualnim učešćem prema uslovima iz Javnog poziva, ali ne više od maksimalnog iznosa učešća Ministarstva odobrenog po prijavi.

Nakon što realizuje mjere, Izvođač je dužan dostaviti Ministarstvu/PIT-u Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava. Po prihvatanju istog, te nakon provjere obilaskom objekta,  PMU će izvođaču jednokratno isplatiti sredstva po osnovu potpisanog Ugovora.

Ministarstvo/PIT/PMU neće priznavati zahtjeve za isplatu sredstava, niti će odobrena sredstva biti isplaćena, ukoliko dokumentacija bude dostavljana nakon roka definisanog Ugovorom.

Opravdani troškovi su troškovi koji obuhvataju obavezno i nabavku materijala i ugradnju istog, (fabrički novih materijala, tehničkih sistema i opreme koji se prvi put stavljaju u upotrebu), prema Tabeli 7 ovog dokumenta. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja fiskalnog računa i fakture od strane izvođača radova/dobavljača opreme. Nisu prihvatljivi troškovi samo nabavke materijala/opreme.

Ministarstvo/PIT/PMU neće priznavati troškove realizovanih mjera ukoliko iste ne zadovoljavaju minimalne tehničke uslove iz Tabele 7 ovog dokumenta. Ispunjenje istih utvrđuje se uvidom u fakturu izvođača/dobavljača, i pratećom dokumentacijom izdatom u skladu sa uslovima Javnog poziva.

Ministarstvo/PIT/PMU neće priznavati troškove djelimične provedbe pojedinačnih mjera, što znači da će se sredstva isplaćivati samo za mjere koje su provedene u cijelosti (npr. toplotna izolacija svih vanjskih zidova objekta, zamjena svih otvora na objektu...). Cjelovitost provedbe mjera dokazuje se foto-dokumentacijom realizovanih mjera i terenskim obilaskom.

Ministarstvo/PIT/PMU neće priznavati troškove realizovanih mjera ukoliko iste nisu izvršene u skladu sa Ugovorom. Ispunjenje ovog uslova, te utvrđivanje namjenskog utroška sredstava Ministarstvo/PIT/PMU će izvršiti terenskim obilaskom putem ovlaštenih predstavnika.

### Kontrole na terenu

Tim eksperata/konsultanata/vanjskih saradnika od strane PIT-a ili angažovani konsultanti/firme za nadzor koji će biti zadužen za verifikaciju i validaciju implementacije pojedinačnih projekata mjera energijske efikasnosti će obaviti najmanje dvije planirane posjete terenu. Prva se (po potrebi) izvodi prije početka bilo kakvih radova kako bi se procijenilo početno stanje zgrade. Druga, po završetku radova, je procjena stanja zgrade nakon energetske sanacije.

# Kriterij ocjenjivanja i odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Na osnovu općih i tehničkih kriterija prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2, u nastavku su predstavljeni kriteriji ocjenjivanja i odlučivanja o odabiru projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava.

## Formiranje komisije za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava

U skladu s operativnim priručnikom Projekta, PIT-ovi na nivou kantona će formirati Komisiju za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2 s ciljem da se postigne efikasno provođenje procesa odabira korisnika.

Predmetna Komisija broji tri do pet kvalifikovanih članova, uključujući i predsjednika (čelne osobe u PIT-u Kantona) i ostalih članova imenovanih od strane Ministra (zaposlenih u nadležnom Ministarstvu, saradnika ili vanjskih saradnika (konsultanata/eksperata).. Kada aktivnost evaluacije počne, sve informacije su povjerljive, a komunikacija sa onima koji su dostavili ponude u okviru javnog poziva (ponude od korisnika/aplikanata) strogo zabranjena.

Rješenje o imenovanju Komisije dostavlja se svim članovima komisije.

Komisija za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2 je nadležna za:

- provođenje procesa ocjenjivanja aplikacija/prijava koje su pozitivno ocijenjene s aspekta ispunjenosti općih i tehničkih kriterija, uključujući ispunjenost formalno-pravnih uslova poziva, a u skladu sa zadanim kriterijima,

- izradu izvještaja o sprovedenom pozivu i stručnoj ocjeni.

Postupak evaluacije detaljno je opisan u nastavku. Konačnom ocjenom Komisije utvrđuju se prioriteti u odabiru prijava, a izvještaj o provedenom postupku Komisija dostavlja se PIT-u.

### Komisija za žalbe/prigovore

Sve prijave koje ne ispunjavaju uvjete javnog poziva bit će odbijene odlukom Komisije uz obrazloženje. Podnosioci prijava koji su odbijeni imaju pravo na žalbu.

Postupak odbijanja prijava korisnika/aplikanata, uključujući obavještavanje, rješavanje žalbi i obrazloženje, propisani su Operativnim Priručnikom projekta. Postupak se usklađuje sa zahtjevima Mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) koji su propisani u Okviru za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF) i Planu za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESCP).

Mehanizam za prigovore komponente 2 će se sastojati od dva nivoa:

- Komisije za prigovore (engl. Grievance comitees - GC) uspostavljene i upravljane od strane PIT-ova (za Komponente 1 i 2) i PIT-a unutar MS KS (za Komponentu 3), i

- Centralna komisija za prigovore (engl. Central grievance comitee - CGC) uspostavljena i upravljana od strane PMU-a.

Centralna komisija za prigovore treba biti aktivna odmah nakon početka implementacije Projekta, dok se komisije za prigovore trebaju aktivirati u određenim fazama Projekta kada se očekuje najviše žalbi/prigovora (komponenta 2). Detaljne uloge ovih odbora su opisane u Operativnom priručniku Projekta.

PMU će formirati Centralnu komisiju za prigovore koja broji 3 člana, dok će PIT-ovi će formirati  Komisiju za prigovore. Komisije se sastoje od zaposlenih u nadležnim Ministarstvima i/ili vanjskih saradnika. Članovi Komisije za prigovore ne mogu biti članovi Komisije za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava.

Komisija za prigovore je nadležna za:

- analizu prigovora, analizu prijave koja je bila predmet evaluacije, analizu procesa evaluacije, te donošenje konačnog akta o prigovoru (Komisija Zaključkom odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka po prigovoru; Komisija Rješenjem odlučuje o predmetu prigovora, tj. donosi konačnu odluku o meritumu),

- prikupljanje, sažimanje i analiziranje žalbi, kao i učitavanje istih u bazu podataka prigovora/žalbi na Projektu

- izradu kvartalnih izvještaja o analizi prigovora

- Redovno izvještavanje prema centralnoj komisiji za prigovore.

Centralna komisija za prigovore će biti odgovorna za:

- Održavanje Centralnog dnevnika žalbi/prigovora;

- Upravljanje žalbama/prigovora koje nisu zadovoljavajuće riješene na nivou komisija za prigovore;

- Objavljivanje kvartalnih izvještaja o žalbama/prigovorima na nivou projekta, na temelju izvještaja primljenih od komisija za prigovore.

Ostali detalji mehanizma za žalbe/prigovore u okviru Projekta opisani su u Operativnom priručniku projekta.

### Obaveze i dužnosti članova Komisija

Svi članovi Komisija su obavezni da svoje zadatke izvršavaju pošteno, pravedno i ne smiju se nalaziti u situaciji koja predstavlja konflikt interesa. Članovi trebaju biti nezavisni od bilo koje strane koja učestvuje u pozivu i ima koristi od ishoda procesa vrednovanja.

Ukoliko se u toku procesa vrednovanja ustanovi da takva veza postoji ili je uspostavljena, član će odmah prestati sa svojim učešćem u procesu ocjenjivanja i odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2. Dalje, članovi komisija nemaju pravo zadržati kopije niti iznositi iz prostorija namijenjenih Projektu bilo koje dokumente relevantne za proces evaluacije. Za vrijeme rada Komisije mogu biti prisutni samo članovi Komisije.

Prije započinjanja aktivnosti po pitanju predmetne ocjene pristiglih prijava, članovi Komisije treba da potpišu Izjavu o odsustvu sukoba interesa – Prilog III-A. Priručnika.

### Dokumentacija

Odgovornost za savjesno čuvanje dokumentacije koja se odnosi na ocjenjivanje po pozivu snosi Komisija.

## Ocjenjivanje općih kriterija

Prva faza ocjenjivanja se odnosi na analizu ispunjenosti općih kriterija pristiglih prijava, koju realizuje Komisija za stručnu ocjenu i odabir objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava.

U okviru pregleda ispunjenosti opštih kriterija prijava, Komisija vrši pregled dokumentacije dostavljene od strane aplikanta (koja je zahtijevana javnim pozivom). Ista se evidentira u obrascu (tabeli) za ocjenu općih kriterija (Tabela 8) koji Komisija popunjava za svaku prijavu konsenzusom svih prisutnih članova. Konačne rezultate pregleda ispunjenosti općih kriterija prijava potpisuju svi članovi Komisije.

U nastavku je data pregled općih kriterija koje objekat mora ispuniti kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2.

Tabela 8 Opći kriteriji - individualni stambeni objekti

| Br. | Kriterij | DA / NE |
| --- | --- | --- |
|  | Popunjena prijavni obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava za implementaciju mjera povećanja energijske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru (Prilog II-D.) |  |
|  | Ovjerena Izjava podnosioca prijave čiji je obrazac dostupan u (Izjava - Prilog II-E.), ovjera se vrši kod nadležnog organa: - o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta; - o prihvatanju uslova učešća datih u Javnom pozivu; - da po izvršenoj ugradnji opreme koja je predmet dodjele bespovratnih sredstava, ista neće biti predmet prodaje, niti poklona, 3 (tri) godine od dana završetka projekta (ukoliko to bude jedna od realizovanih mjera); - da će omogućiti licima koje ovlasti Ministarstvo/PIT pristup objektu godinu dana nakon realizacije mjera, radi verifikacije namjenskog korištenja istih; - da je saglasan za korištenje ličnih podataka od strane Ministarstva/PIT samo za potrebe Javnog poziva; - da nije koristio sredstva od drugog nivoa vlasti u BiH za mjeru koja je predmet prijave na Javni konkurs. |  |
|  | Ovjerene izjave svih suvlasnika, kojima se daje saglasnost za implementaciju mjera poboljšanja energijske efikasnosti na objektu koji je predmet prijave na Javni poziv, čiji je obrazac dostupan u (Izjava - Prilog II-E.), ovjera se vrši kod nadležnog organa) – dostavlja se samo kada se kao objekti prijavljuju „individualne/porodične kuće“ |  |
|  | Zemljišnoknjižni izvadak za objekat koji je predmet prijave, izdat od strane nadležnog suda ili u slučaju da isti nije moguće ishodovati, dostaviti Posjedovni list izdat od strane nadležnog općinskog organa uprave (katastar), ne stariji od 30 dana računajući od dana prijave na Javni poziv – original ili ovjerena kopija |  |
|  | Uvjerenje/obavještenje o prijavljenom prebivalištu podnosioca prijave na adresi objekta koji je predmet prijave na Javni poziv (CIPS obrasci PBA-3 ili PBA-4) – izdato od strane kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ne starije od 30 dana računajući od dana prijave na Javni poziv – original ili ovjerena kopija |  |
|  | Fotokopija važeće lične karte – ovjerena kopija |  |
|  | Računi za uslugu snabdijevanja električnom energijom za posljednja 3 (tri) mjeseca koja prethode datumu prijave na Javni poziv (kao dokaz o stalnom boravku na adresi objekta koji je predmet prijave). Adresa mjernog mjesta na računu mora odgovarati adresi objekta koji je predmet prijave. Dostavljaju se cijeloviti računi na kojima je jasno vidljiva ostvarena potrošnja u kWh. Zbir utrošene električne energije za ta 3 (tri) mjeseca, mora iznositi minimalno 300 kWh – original ili kopija cijelog računa |  |
|  | Foto-dokumentacija vanjskog izgleda objekta koji je predmet prijave na Javni poziv, s cjelovitim prikazom svih fasadnih površina/strana objekta. Za individualne porodične kuće i stambene jedinice u individualnim kućama dostaviti minimalno 4 (četiri) fotografije, gdje svaka fotografija prikazuje cjelovito jednu stranu/fasadu objekta, s kojih će biti cjelovito vidljive sve strane objekta i spratnost objekta. Za stambene jedinice u zgradama kolektivnog stanovanja: dostaviti adekvatan broj prikaza shodno orijentaciji stambene jedinice i sa jasno obilježenom stambenom jedinicom koja je predmet prijave. *Potrebno dostaviti uz prijavu bez obzira na mjeru za koju se podnosi prijava |  |
|  | Foto-dokumentacija postojeće vanjske stolarije i bravarije na objektu (svih fasadnih otvora) – dostavljaju se fotografije vanjskog cjelovitog prikaza objekta na kojima su prema pozicijama iz predračuna vidljive i obilježene sve pozicije koju su predmet prijave. Pored vanjskog prikaza, svaki otvor koji je predmet prijave potrebno je fotografisati i sa unutrašnje strane. Ukoliko se neki otvori na objektu ne mijenjaju (jer su već zamijenjeni i u skladu su sa minimalnim tehničkim uslovima) ili se prilikom zamijene planira značajnije promijeniti dimenzija otvora, o istom je potrebno dati napomenu odnosno obrazloženje. *Potrebno dostaviti u slučaju kada se podnosi prijava za mjeru zamjene vanjske stolarije/bravarije |  |
|  | Foto-dokumentacija postojeće opreme/tehničkih sistema (postojeći kotlovi/peći/sistemi grijanja i sl.) - Dostavlja se fotografija postojećeg izvora toplote i postojećeg razvoda grijanja (ukoliko postoji). U slučaju instalacije toplotne pumpe pored navedenog potrebno je dostaviti i fotografiju vanjskog izgleda objekta sa obilježenim mjestom gdje se planira postaviti toplotna pumpa. *Potrebno dostaviti u slučaju kada se podnosi prijava za mjeru zamjene sistema grijanja |  |
|  | Predračun sa detaljnim predmjerom opreme i radova sa jasno naznačenim količinama, jediničnim i ukupnim cijenama, kao i specifikacijom materijala/opreme i radova kojom se svjedoči ispunjavanje tehničkih uslova datim u Tabeli 7 ovog dokumenta. Predračun mora biti izdat (datiran, potpisan i ovjeren) od strane registrovanog lica (firme ili obrta) koji se nalazi na listi podobnih izvođača odobrene od strane PIT-a za ugradnju opreme i/ili izvođenjem predmetnih radova i koje može izdati fiskalni račun, ne stariji od 30 dana od dana prijave na Javni poziv – original *ukoliko se prijava podnosi za više od jedne mjere, potrebno je obezbijediti posebne predračune/račune za svaku pojedinu mjeru |  |
|  | U slučaju prijave za mjeru „Nabavka i ugradnja toplotne pumpe (zrak-voda)“ na predmetnom objektu: - ukoliko građevni elementi vanjske ovojnice ne zadovoljavaju zahtjeve iz Pravilnika, onda je potrebno prijaviti i mjere EE na vanjskoj ovojnici koje će se utvrditi provođenjem energijskog audita - projekt ugradnje toplotne pumpe zrak-voda zajedno sa prijavom |  |

Svi kriteriji moraju biti zadovoljeni da bi se stekli uslovi za dalje korake implementacije projekta.

Nakon završetka prve faze ocjenjivanja, Komisija na osnovu obrazaca (tabela) za ocjenjivanje općih kriterija, ispunjenih za svaki objekat pojedinačno, izrađuje izvještaj koji sadrži:

  - listu prijava koje su zadovoljile opće uslove poziva i stekle uslove za tehničko ocjenjivanje,

  - listu prijava koje nisu zadovoljile opće uslove poziva s obrazloženjima nedostataka.

Opći kriteriji prihvatljivosti mogu se vremenom mijenjati, a u skladu s razvojem i sprovođenjem odgovarajućih propisa u Federaciji BiH.

## Ocjenjivanje i rangiranje projekata prihvatljivih za dodjelu bespovratnih sredstava

Druga faza ocjenjivanja se odnosi na ocjenjivanje tehničkih kriterija pristiglih prijava, koju realizuje Komisija za stručnu ocjenu i odabir projekata/korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava.

U okviru pregleda ispunjenosti tehničkih kriterija prijava, Komisija vrši pregled aplikacije, dokaznih materijala i informacija iz forme apliciranja dostavljenih od strane aplikanta, te ocjenjuje kriterije zahtijevane pozivom, što evidentira u tabeli za ocjenu tehničkih kriterija koju Komisija popunjava za svaku prijavu konsenzusom svih prisutnih članova. Konačne rezultate ocjene tehničkih kriterija prijava potpisuju svi članovi Komisije.

Komisija o ispunjenosti tehničkih kriterija poziva izrađuje Izvještaj koji sadrži:

  - listu prijava koje zadovoljavaju tehničke kriterije;

  - listu prijava koje nisu zadovoljile tehničke kriterije.

Ocjenjivanje tehničkih kriterija projekata prihvatljivih za dodjelu bespovratnih sredstava se vrši u formi tabele za ocjenjivanje, a koju popunjava svaki član Komisije individualno za svaki predloženi projekt. Koliko neka od neophodnih informacija nedostaje, predmetna prijava će se odbaciti – tj. stavlja se na listu objekata koji nisu zadovoljili tehničke kriterije.

Poređenjem rezultata Komisije za svaki projekt pojedinačno, razvija se zbirna lista svih prijava koje su ispunile uslove za rangiranje projekata.

Ocjenjivanje i rangiranje se vrši po bodovnom sistemu koji obuhvata evaluaciju na osnovu šest kriterija, i to:

- trenutno korišteno gorivo za grijanje objekta – najveći broj bodova dobit će stambeni objekat/krajnji korisnik/aplikant koji koristi ugalj kao jedino gorivo, zatim kombinaciju uglja i ogrjevnog drveta itd., maksimalno 15 bodova;

- korištenje stambenog prostora (broj m2 stambenog prostora po korisniku) – manji broj m2 po korisniku donosi više bodova, maksimalno 15 bodova;

- žena vlasnica predmetne stambene jedinice – dodatnih 5 bodova;

- lokacija/kategorija kvaliteta zraka – lokacija objekta s obzirom na zone zagađenja - maksimalno 20 bodova

- obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti – najveći broj bodova će dobiti stambeni objekat/krajnji korisnik/aplikant koji se odluči investirati u mjere koje generišu najveću uštedu u toplotnoj energiji odnosno koje doprinose većem poboljšanju energetske efikasnosti, maksimalno 30 bodova.

Kantoni zadržavaju pravo izmjene i prilagođavanja bodovnog sistema.

Najveći broj bodova koji se može dodijeliti krajnjem korisniku/aplikantu iznosi 100 bodova. Prednost pri dodjeli sredstava imaju krajnji korisnici/aplikanti sa ostvarenim većim brojem bodova. Poređenjem rezultata Komisije za svaki projekt pojedinačno, razvija se konačna lista rangiranja svih prijava koje su ispunile uslove za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru komponente 2. Ukoliko dva ili više objekata imaju jednak broj bodova, bolje rangirani objekat će biti onaj koji ima veći broj korisnika.

### Zajednički tehnički kriteriji

Prva četiri tehnička kriterija (1, 2, 3, 4) za ocjenjivanje i rangiranje projekata su zajednička za sve pojedinačne mjere (naredna tabela) dok je peti (5) kriterij specifičan za svaku pojedinačnu mjeru i biće detaljno prikazan u nastavku.

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenutno korišteno gorivo za grijanje objekta | do 25 | ugalj, 25 bodova; ugalj i ogrijevno drvo, 20,8 bodova; električna energija, 16,7 bodova; ogrijevno drvo, 12,5 bodova; tečno/gasovito gorivo, 8,3 bodova; daljinsko grijanje, 4,2 bodova; pelet i briket, 0 bodova; |  |
| 2. | Korištenje stambenog prostora (broj m2 prostora po korisniku) | do 15 | do 60 m2 po korisniku, 1 do 15 bodova; broj bodova = 15 – 0,4*stambena površina po korisniku preko 60 m2 po korisniku, 0 bodova; (napomena: računa se ukupna stambena površina, a ne grijana) |  |
| 3. | Žena vlasnica predmetne stambene jedinice | 5 | ukoliko je žena vlasnica predmetne stambene jedinice – 5 bodova |  |
| 4. | Lokacija/kategorija kvalitete zraka | 20 | KS | TK |
|  |  |  | Zona 1, 20 bodova Zona 2, 17,5 bodova Zona 3, 15 bodova Zona 4, 12,5 bodova Zona 5, 10 bodova Zona 6, 7,5 bodova Zona 7, 5 bodova Zona 8, 2,5 bod Zona 9, 0 bodova | Tuzla, Živinice, Lukavac, 20 bodova Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Banovići, Kalesija i Kladanj, 15 bodova Doboj Istok, Čelić, Sapna i Teočak, 10 bodova Ostali lokaliteti, 5 bodova |

### Specifični tehnički kriteriji

A.1. Obnova vanjske ovojnice objekata individualnog stanovanja - termoizolacija vanjskih zidova;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Na vanjskim zidovima objekta postoji termoizolacioni materijal (stiropor, stirodur, kamena vuna i sl.) - Ne, zid bez izolacije, debljina zida do 30 cm 30 bodova; - Ne, zid bez izolacije, debljina zida preko 30 cm 24 boda; - Da, 1–5 cm izolacije 18 bodova; - Da, 6–10 cm izolacije 6 bodova; - Da, preko 10 cm izolacije 0 bodova; |

B.1. Obnova vanjske ovojnice objekata individualnog stanovanja - termoizolacija stropova prema tavanu;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Na međuspratnoj konstrukciji posljednjeg grijanog prostora objekta / stropu prema negrijanom tavanu postoji termoizolacioni materijal (stiropor, stirodur, mineralna vuna i sl.) - Ne, strop bez izolacije 30 bodova; - Da, 1–5 cm izolacije 24 boda; - Da, 6–10 cm izolacije 18 bodova; - Da, 11-15 cm izolacije 6 bodova; - Da, preko 15 cm izolacije 0 bodova; |

C.1. Obnova vanjske ovojnice objekata individualnog stanovanja - termoizolacija kosih krovova (grijano stambeno potkrovlje);

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Na kosom krovu grijanog stambenog potkrovlja postoji termoizolacioni materijal (mineralna vuna i sl.) - Ne, krov bez izolacije 30 bodova; - Da, 1–5 cm izolacije 24 boda; - Da, 6–10 cm izolacije 18 bodova; - Da, 11–15 cm izolacije 12 bodova; - Da, 16–20 cm izolacije 6 bodova; - Da, preko 20 cm izolacije 0 bodova; |

D.1. Obnova vanjske ovojnice objekata individualnog stanovanja - zamjena vanjske stolarije/bravarije;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Vrsta prozora i vanjskih vrata na objektu: - Metalni/aluminijski s jednostrukim staklom (starija gradnja) 30 bodova; - Drveni s jednostrukim staklom 25 bodova; - Drveni, dvostruki s razmaknutim krilima, s jednostrukim staklom 20 bodova; - Metalni/aluminijski s višeslojnim staklom 15 bodova; - Drveni s višeslojnim staklom 10 bodova; - PVC s višeslojnim staklom 5 bodova; - Drveni, PVC ili aluminijski s trostrukim staklom 0 bodova; |

Napomena: Prilikom bodovanja stolarije/bravarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije, bodovat će se ona stolarija čija je ukupna površina najveća.

E.1. Zamjena sistema grijanja objekata individualnog stanovanja - ugradnja peći i kotlova na pelet;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

F.1. Zamjena sistema grijanja objekata individualnog stanovanja - ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje (zrak-zrak);

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

F.2. Zamjena sistema grijanja objekata individualnog stanovanja - ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje (zrak-voda);

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

D.2. Obnova vanjske ovojnice objekata kolektivnog stanovanja - zamjena vanjske stolarije/bravarije;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Vrsta prozora i vanjskih vrata na objektu: - Metalni/aluminijski s jednostrukim staklom (starija gradnja) 30 bodova; - Drveni s jednostrukim staklom 25 bodova; - Drveni, dvostruki s razmaknutim krilima, s jednostrukim staklom 20 bodova; - Metalni/aluminijski s višeslojnim staklom 15 bodova; - Drveni s višeslojnim staklom 10 bodova; - PVC s višeslojnim staklom 5 bodova; - Drveni, PVC ili aluminijski s trostrukim staklom 0 bodova; |

G.1. Zamjena sistema grijanja objekata kolektivnog stanovanja - ugradnja peći/kotlova na prirodni gas;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

E.1. Zamjena sistema grijanja nelegalno izgrađenih objekata individualnog stanovanja - ugradnja peći i kotlova na pelet;

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

F.3. Zamjena sistema grijanja nelegalno izgrađenih objekata individualnog stanovanja - ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje (zrak-zrak);

| Br. | Kriterij | Broj bodova | Mjerilo ocjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 | Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje objekta: - Individualni šporet, peć na ugalj + drvo 30 bodova; - Etažna peć na ugalj + drvo 25 bodova; - Kotao na ugalj + drvo 20 bodova; - Kotao na tečno gorivo 15 bodova; - Kotao na električnu energiju 10 bodova; - Kotao na gasovito gorivo 5 bodova; - Kotao na pelet + briket 0 bodova; |

Na osnovu bodovnih sistema za zajedničke i specifične tehničke kriterije koji su predstavljeni u prethodnim tabelama, Komisija za svaku prijavu popunjava tabelu za ocjenu tehničkih kriterija koja je data u nastavku.

Tabela 10 Tabela za ocjenu tehničkih kriterija

| Br. | Kriterij | Maksimalan broj bodova | Ostvareni broj bodova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenutno korišteno gorivo za grijanje objekta | 25 |  |
| 2. | Korištenje stambenog prostora (broj m2 stambenog prostora po korisniku) | 15 |  |
| 3. | Žena vlasnica predmetne stambene jedinice | 5 |  |
| 4. | Kategorija kvaliteta zraka | 25 |  |
| 5. | Obuhvat mjera poboljšanja energetske efikasnosti | 30 |  |
|  | Ukupan broj bodova | 100 |  |

Ukoliko se pojavi potreba za pojašnjenjem podataka koji su dati u prijavi, u toku ocjenjivanja, a prije donošenja konačne odluke o odabiru, PIT-ovi, odnosno Komisija zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od krajnjeg korisnika/aplikanta.

Nakon završetka druge faze ocjenjivanja, Komisija na osnovu obrazaca (tabela) za ocjenjivanje tehničkih kriterija, ispunjenih za svaki objekat pojedinačno, izrađuje izvještaj koji sadrži:

- listu prijava na kojoj je naznačen ukupan broj ostvarenih bodova (dodijeljenih prema bodovnoj skali tehničkih kriterija) za svaku prijavu pojedinačno.

## Konačna ocjena

Na osnovu prosjeka ukupnog broja bodova, formira se rang lista projekata za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2.

Na osnovu ostvarenog broja bodova, Komisija za stručnu ocjenu i odabir objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava formira prvu rang listu prijava koje su zadovoljile stručnu ocjenu.

Prednost za dodjelu sredstava imaju krajnji korisnici/aplikanti s ostvarenim većim brojem bodova. Ukoliko dva ili više objekata imaju jednak broj bodova, bolje rangirani objekat biće onaj koji ima veći broj korisnika. Rangiranje se vrši do mogućnosti ispunjenja praga ukupno raspoloživog budžeta za dodjelu bespovratnih sredstava za dati javni poziv, odnosno u okviru dozvoljenog maksimalnog iznosa za dodjelu bespovratnih sredstava po pojedinačnom stambenom objektu i/ili vrsti mjere.

Kako bi se izvršila verifikacija dostavljene dokumentacije i podataka od strane aplikanata, PIT ima pravo izlaska na teren i obilazi objekte po principu slučajnog uzorka ili u potrebi neusklađene dokumentacije, koji su prema prvoj rang listi odabrani za dodjelu bespovratnih sredstava. Na osnovu nalaza sa terena od strane PIT-a, formira se konačna rang lista. Komisija sačinjava izvještaj o sprovedenom postupku ocjenjivanja i odabira projekata po pozivu s obrazloženjem, te prilaže listu rangiranja. Izvještaj se dostavlja PMU.

Ukoliko iz bilo kojih razloga krajnji korisnik/aplikant objekta, rangiran ispred drugih objekata za dodjelu bespovratnih sredstava, odbije potpisivanje Ugovora, sljedećem objektu/projektu sa rang liste (na način da će iz ukupno preostalih sredstava biti moguće kompletirati predviđenu investiciju u mjere poboljšanja energetske efikasnosti) će se ponuditi dodjela bespovratnih sredstava unutar komponente 2.

## Odluka o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Na osnovu izvještaja Komisije za stručnu ocjenu i odabir objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2, izvođači i korisnici/aplikanti se obavještavaju o ishodu te  PIT donosi Odluku o odabiru objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava mjera poboljšanja energetske efikasnosti unutar komponente 2 Projekta poboljšanja kvalitete zraka u BiH.

Na osnovu predmetne odluke pristupa se informisanju aplikanata o rezultatima poziva, te se zatim pristupa pripremi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluka o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava sadrži:

- podatak o vlasniku/korisniku objekta,

- maksimalan iznos odobrenih sredstava,

- opis namjene za koju se sredstva plasiraju krajnjem korisniku,

- broj konačne rang liste pristiglih aplikacija po predmetnom javnom pozivu.

## Izvještavanje o rezultatima

Nakon donošenja Odluke o odabiru objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava mjera poboljšanja energetske efikasnosti unutar komponente 2 Projekta poboljšanja kvalitete zraka u BiH, PIT će objaviti rezultate poziva s podacima o podnositeljima čije su prijave podobne za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2, poštujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Rezultati poziva objavljuju se danom donošenja Odluke o odabiru objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava mjera poboljšanja energetske efikasnosti unutar komponente 2 Projekta poboljšanja kvalitete zraka u BiH, na web stranici nadležnog kantonalnog Ministarstva.

## Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u i Zahtjev za isplatu grant dijela troškova

U nastavku je opisana procedura koja se provodi nakon donošenja Odluke o odabiru objekata/projekata za dodjelu bespovratnih sredstava unutar komponente 2 Projekta poboljšanja kvalitete zraka u BiH i objavljivanja rang liste objekata podobnih za dodjelu bespovratnih sredstava.

### Odluka o odabiru korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava

Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sadržan je u Prilogu III-B. ovog Priručnika, zaključuje se u pisanoj formi, na način i pod uvjetima propisanim odredbama ovog Priručnika. Ugovorom definirat će se sva prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a njegovo stupanje na snagu predstavlja uvjet za pokretanje angažmana roba, usluga i radova od strane krajnjeg korisnika/aplikanta koji su sastavni dio mjera povećanja energijske efikasnosti.

### Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Kao osnova za tehnički i finansijski dio Ugovora (identifikovane mjere poboljšanja energetske efikasnosti i procijenjeni iznos investicije), služit će Forma aplikacije na javni poziv za korisnike/aplikante u okviru komponente 2, te opći i tehnički kriteriji definisani ovim priručnikom, kao i neophodni dokazi i vremenska ograničenost za realizaciju mjera poboljšanja energetske efikasnosti na stambenom objektu koji su definisani u ovom priručniku i/ili javnom pozivu. Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i informacija, u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za mjere poboljšanja energetske efikasnosti jasno će se naznačiti:

- minimalni tehnički uslovi materijala, opreme i tehničkih sistema,

- maksimalni dozvoljeni iznosi dodjele bespovratnih sredstava,

- maksimalno dozvoljeni period (broj dana) za realizaciju mjera poboljšanja energetske efikasnosti na stambenom objektu,

- neophodan dokazni materijal valjan za isplatu grant dijela troškova mjera poboljšanja energetske efikasnosti na stambenom objektu.

Potpisivanjem Ugovora krajnji korisnik/aplikant se obavezuje da prihvata sve uslove i kriterije funkcionisanja modela komponente 2, te PIT zadržava pravo na odbijanje isplate grant dijela troškova korisniku/aplikantu ukoliko se svi Ugovorom predviđeni kriteriji (tehnički, vremenski, materijalno-dokazni), te bilo koji drugi uslovi definisani Ugovorom i ovim Priručnikom, od strane krajnjeg korisnika/aplikanta ne ispune.

Sve strane trebaju da se u skladu s načelom savjesnosti i poštenja usaglase o svim ugovornim pitanjima, te da definišu ugovorne obaveze, zajedničke interese i uzajamne odgovornosti u skladu s pozitivnim pravnim propisima. Na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za mjere poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru primjenjuju se temeljna načela i odredbe Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011) i odredbe ovog Priručnika.

### Zahtjev za isplatu grant dijela troškova

Svi izvođači, koji su se obavezali na implementaciju mjera poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru, te se time obavezali da će u skladu sa Ugovorima definisanim mjerama energetske efikasnosti i karakteristikama opreme i materijala provesti radove na stambenom objektu, dužni su najkasnije 150 dana nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava podnijeti Zahtjev za isplatu grant dijela troškova implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti (uz neophodne dokaze o realizovanim mjerama na stambenom objektu).

Specifične uloge, odgovornosti i zahtjevi u vezi s obradom zahtjeva za plaćanje, uključujući prilagođavanje programa plaćanja, bit će uređeni Sporazumom o razumijevanju potpisanog između PMU i Kantonalne vlade, Podugovorom između PMU i MF FBiH i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji potpisuju sve četiri uključene strane.

Izvođači su dužni PIT-u dostaviti svu dokumentaciju bez obzira na činjenicu da li je predmet prijave nabavka i ugradnja opreme (kotlovi/peći na pelet,  toplotne pumpe ili kotlovi/peći na prirodni gas - KS) ili termoizolacionih građevinskih materijala za građevinske dijelove objekta (vanjski zidovi, krovovi, potkrovlja, stolarija/bravarija).

Dokazi o ispunjavanju uslova za dodjelu sredstava su sljedeći:

- računi za implementirane mjere na objektu i računi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ukoliko je izrada iste zahtijevana javnim pozivom,

- tehnička specifikacija i atesti o ugrađenim materijalima/opremi (termoizolacioni materijali, stolarija/bravarija, kotlovi/peći na pelet, toplotne pumpe),

- fotografije vanjskog izgleda objekta sa prikazom stanja svih vidnih fasadnih ploha i stropa prema tavanu/krova nakon implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti,

- fotografije ugrađene opreme (kotlovi/peći na pelet ili toplotne pumpe) nakon implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti.

Forma Zahtjeva za isplatu grant dijela troškova implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti sadržana je u Prilogu III-C. priručnika.

Uz zahtjev za plaćanje koji izvođač podnosi PIT-u, PIT će dostaviti PMU potpisane i skenirane ugovore, građevinski dnevnik za pojedinačni projekat i ostalu propratnu dokumentaciju o realizaciji pojedinačnih projekata.  Dodatno, PIT će dostaviti PMU nakon završetka radova i izvještaje koji sadrže:

- Iznos ukupne fakture za svaki Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Iznose plaćanja građana;

Uz izvještaj, PIT će kao prateću dokumentaciju dostaviti račune i izjave.

Prije prenosa sredstava, PMU pri FMF može zatražiti od PIT-a da dostavi dodatnu dokumentaciju ili objašnjenje bez odlaganja. Nakon dostavljanja, uvida i prihvatanja navedene dokumentacije i objašnjenja, PMU će izvršiti prenos sredstava u skladu s važećim zahtjevom PIT-a.

## Izvještaj o efektima komponente 2

Nakon implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti na objektima za koje je zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, tim eksperata/konsultanata/vanjskih saradnika od strane PIT-a koji će biti zadužen za verifikaciju i validaciju implementacije pojedinačnih projekata mjera energijske efikasnosti, ima obavezu da obavi terenski obilazak tih objekata, izvrši verifikaciju i ustanovi da li je provođenje mjera bilo u skladu sa svim uputama i pravilima iz predmetnog Priručnika, te da na osnovu toga kreira Izvještaj o radu i efektima komponente 2.

Za izvještavanje o rezultatima implementacije pojedinačnih projekata energijske efikasnosti u okviru komponente 2, u vidu ostvarenih ušteda energije, emisija CO2 ,kao i emisija lokalnih finih čestica tvari (PM2.5) predlaže se angažovanje kvalificiranih eksperata/konsultanata od strane PIT-a u svrhu izrade Studije za sve stambene objekte koji su bili obuhvaćeni. Angažovani eksperti/konsultanti će po završetku studije istu dostaviti PIT-u, koji će procijeniti njenu preciznost i proslijediti je PMU u svrhu konsolidacije izvještaja sa kantonalnih nivoa.

# PRILOZI

## Prilog I –Shema implementacije komponente 2

## Prilog II – Prijedlog Javnog poziva za implementaciju Projekta poboljšanja kvaliteta zraka

## Prilog II-a. Nacrt javnog poziva proizvođačima i/ili distributerima certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi

## Prilog II-b. Nacrt javnog poziva izvođačima

## Prilog II-c. Nacrt javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u okviru Projekta poboljšanja kvaliteta zraka

## Prilog II-d. Prijavni obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava za mjere povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u okviru Projekta poboljšanja kvalitete zraka

## Prilog II-e.  Izjava suvlasnika o prihvatanju Javnog poziva

## Prilog II-f. Izjava podnosioca prijave

## Prilog III – Ostala dokumentacija za potrebe PIT-a

## Prilog III-a. Nacrt Izjave o odsustvu sukoba interesa člana Komisije

## Prilog III-b. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

## Prilog III-c. Zahtjev za refundaciju dijela troškova (izvođač)

Ukoliko se procijeni da postoji potreba; kao alternativa se predlaže formiranje tima eksperata / konsultanata / vanjskih saradnika od strane PIT-a koji će biti zadužen za verifikaciju i validaciju implementacije pojedinačnih projekata mjera energijske efikasnosti

Ugovor o zajmu - BiH i IBRD

Prema tipovima projekata podržanih u okviru komponente 2, po potrebi će se angažovati: građevinske firme (pojedinci) specijalizovani za fasadne radove i postavljanje termoizolacionih materijala, montažeri PVC, aluminijumske ili drvene stolarije, firme (individualci) za instalaciju sistema grijanja.

Kao alternativa se predlaže formiranje tima eksperata/konsultanata/vanjskih saradnika od strane PIT-a koji će biti zadužen za verifikaciju i validaciju implementacije pojedinačnih projekata mjera energijske efikasnosti

Javnim pozivom će se definisati angažovanje individualaca/firmi za projektovanje sistema grijanja za korisnike/aplikante koji su aplicirali na zamjenu postojećeg sistema grijanja toplotnom pumpom zrak-voda.

Ukoliko domaćinstvo/aplikant/korisnik nije u mogućnosti izdvojiti sredstva za ulaganje u projekt poboljšanja energijske efikasnosti i/ili održivog grijanja

Samo u slučajevima ugradnje toplotne pumpe voda-zrak

Samo u Kantonu Sarajevo

Za kantone u kojima nije moguće identificirati zone zagađenja/prioritetna područja za poboljšanje kvaliteta zraka, pripadajuće bodove za ovaj kriterij je moguće odgovarajuće preraspodijeliti na ostale navedene kriterije

Prioritetne zone su preuzete iz Strategije ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u KS za period 2023-2033: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/strategija_final_18.08.2023_0.pdf